- Приложение 2

к целевой Программе Березовского района

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог

в Березовском районе»  на 2013 - 2016 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

программных мероприятий целевой программы Березовского района

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Березовском районе» на 2013-2016 годы

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Срок выпол- ения | Ожида- емые резуль- таты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Цель 1 Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство автодороги по ул.Брусничная в пгт.Березово, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 12 500,0 | 12 500,0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | Строительство 0,65 км./4550 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 794,0 | 4 794,0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 7 706,0 | 7 706,0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. |  |
| 11.2. | Строительство автодороги по ул.Быстрицкого, ул.Кибардина, ул.Сенькина, ул.Собянина в пгт.Березово, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 15 200,0 | 15 200,0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | Строительство 0,56 км./3920 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 14 440,0 | 14 440,0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 760,0 | 760,0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. |  |
| 11.3. | Строительство автодороги по ул.Семяшкина, ул.Андриянова в с.Саранпауль, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 16 827,0 | 0 | 16 827,0 | 0 | 0 | 2014 г. | Строительство 1,5 км./10500 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15 985,0 | 0 | 15 985,0 | 0 | 0 | 2014 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 842,0 | 0 | 842,0 | 0 | 0 | 2014 г. |  |
| 11.4. | Строительство автодороги по ул. Механическая, ул.Дуркина в пгт.Березово, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 20 000,0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 0 | 2015 г. | Строительство 0,93 км./6510 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 19 000,0 | 0 | 0 | 19 000,0 | 0 | 2015 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 1 000,0 | 0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 2015 г. |  |
| 11.5. | Строительство автодороги по ул.Ятринская в с.Саранпауль, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 14 696,0 | 0 | 0 | 14 696,0 | 0 | 2015 г. | Строительство 1,25 км./8750 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 14 696,0 | 0 | 0 | 14 696,0 | 0 | 2015 г. |  |
|  | Итого по разделу 1: | Всего | 79 223,0 | 27 700,0 | 16 827,0 | 34 696,0 | 0 | 2013-2016 гг. | Строительство 4,89 км./ 34230 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 54 219,0 | 19 234,0 | 15 985,0 | 19 000,0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Березовского района | 25 004,0 | 8 466,0 | 842,0 | 15 696,0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
| Задача 2. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Ремонт участка дороги по ул.Кооперативная (от ПК 6+00 до пересечения с ул.Кухаря) в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 7 063,80 | 7 063,80 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. | Ремонт 0,25 км./1750 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 7 063,80 | 7 063,80 | 0 | 0 | 0 | 2013 г. |  |
| 12.2. | Ремонт участка дороги по ул.Кооперативная (от пересечения с ул.Кухаря до пересечения с ул.Строителей) в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 15 054,0 | 0 | 15 054,0 | 0 | 0 | 2014 г. | Ремонт 0,75 км./5250 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 15 054,0 | 0 | 15 054,0 | 0 | 0 | 2014 г. |  |
| 12.3. | Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная (от пересечения с ул.Строителей до пересечения с ул.Собянина) в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры | Всего | 15 028,0 | 0 | 0 | 15 028,0 | 0 | 2015 г. | Ремонт 0,78 км./5460 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 14 276,0 | 0 | 0 | 14 276,0 | 0 | 2015 г. |  |
|  |  | Бюджет Березовского Района | 752,0 | 0 | 0 | 752,0 | 0 | 2015 г. |  |
|  | Итого по разделу 2: | Всего | 37 145,8 | 7 063,8 | 15 054,0 | 15 028,0 | 0 | 2013-2016 гг. | Ремонт 1,78 км/ 12460 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 14 276,0 | 0 | 0 | 14 276,0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Березовского района | 22 869,8 | 7 063,8 | 15 054,0 | 752,0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
| Задача 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации, проведение инженерно-геологических изысканий | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  | Итого по разделу 3: | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  | Всего по Программе: | Всего | 116 368,8 | 34 763,8 | 31 881,0 | 49 724,0 | 0 | 2013-2016 гг. | Строительство 4,89 км./ 34230 м2 Ремонт 1,78 км/ 12460 м2 |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 68 495,0 | 19 234,0 | 15 985,0 | 33 276,0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |
|  |  | Бюджет Березовского района | 47 873,8 | 15 529,8 | 15 896,0 | 16 448,0 | 0 | 2013-2016 гг. |  |