**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**



**ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.06.2018 № 518

пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 31.12.2013 № 1955 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы Березовского района от 22.03.2018 № 235 «О бюджете Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Березовского района от 09.10.2013

№ 1463 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ Березовского района, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района» и в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 31.12.2013 года № 1955 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 годы» следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы:

1.1.1 строку «Цели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | -повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;  -повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  - реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике. |

»;

1.1.2 строку Задачи муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;  - сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы;  - повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах;  - повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);  -технологические разработки. |

»;

1.1.3 строку «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | **- подпрограмма 1** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  **- подпрограмма 3** «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»;  **- подпрограмма 5** «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»;  - **подпрограмма 6** «Обеспечение реализации муниципальной программы». |

».

1.1.4 строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы. | Общий объем финансирования муниципальной программы на **2018 - 2025** годы и на период до **2030** года составит: **6 278 287,7** тыс.рублей, в том числе за счет средств:  -бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - **5 835 520,0** тыс. рублей , из них:  2018 год – 421475,1 тысяч рублей;  2019 год – 427971,3 тысяч рублей;  2020 год – 492293,6 тысяч рублей  2021 год – 449378,0 тысяч рублей;  2022 год – 449378,0 тысяч рублей;  2023 год – 449378,0 тысяч рублей  2024 год – 449378,0 тысяч рублей;  2025 год – 449378,0 тысяч рублей;  2026-2030 годы – 2246890,0 тысяч рублей  - бюджета Березовского района – **442767,7**тыс. руб. из них:  2018 год – 52 155,7 тысяч рублей: том числе:  - по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим – 4745,1 тысяч рублей;  - по переданным полномочиям из бюджета сельского поселения Саранпауль – 6 690,7 тысяч рублей;  2019 год – 32551,0 тысяч рублей;  2020 год – 32551,0 тысяч рублей;  2021 год – 32551,0 тысяч рублей;  2022 год – 32551,0 тысяч рублей;  2023 год – 32551,0 тысяч рублей  2024 год – 32551,0 тысяч рублей;  2025 год – 32551,0 тысяч рублей;  2026-2030 годы – 162 755,0 тысяч рублей  Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.  В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |

»:

1.1.5 строку «Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально –экономической эффективности)» дополнить строкой 46 следующего

содержания:

«46) количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях района 6 единиц, ежегодно к 2030 году».

1.2. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели и их достижения» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития Березовского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Березовского района от 14.08.2014 № 477.

Целями муниципальной программы являются:

* повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
* повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
* реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

* повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
* сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы;
* повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах;
* повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);
* технологические разработки.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Целевые показатели с 1 по 35, 39 - 44 рассчитываются исходя из мониторинга городских и сельских поселений, статистической отчетности.

Целевой показатель 36 рассчитывается исходя из количества замененных метров ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

Целевой показатель 37 рассчитывается исходя из количества построенных водоочистных сооружений.

Целевой показатель 38 рассчитывается исходя из количества построенных километров водопроводных магистральных сетей.

Целевой показатель 45 рассчитывается исходя из мониторинга актов обследования электросетевых организаций.

Целевой показатель 46 исходя из количества актуализированных схем водоснабжения и водоотведения.

В результате реализации муниципальной программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до нормативного уровня;

повышение удовлетворенности населения Березовского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов Березовского района.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Срок реализации муниципальной программы на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года.».

1.3 Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация поставленных целей и решения задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно -управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

В соответствии с подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для обеспечения повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг предполагается реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация и строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» предусматривается с целью оказания содействия администрациям городских и сельских поселений в модернизации жилищно-коммунального комплекса по обеспечению коммунальных услуг нормативного качества. В мероприятии предусмотрено строительство блочно-модульной котельной на 9 мВт в пгт. Березово.

Основное мероприятие 1.2 «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях. Мероприятие предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт систем коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях.

Основное мероприятие 1.3 «Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах» предусматривает строительство ВОС в п. Светлый производительностью 600 куб. метров/сутки; установка ВОС в

с. Теги производительностью 150 куб. метров/сутки; установка ВОС в с. Няксимволь на 150 куб.метров/сутки;.

Основное мероприятие 1.4 «Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах» предусматривается с целью обеспечения населения района качественной питьевой водой.

В соответствии с подпрограммой 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов» предполагается реализация следующих основных мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему потребителей, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы за поставляемые ресурсы.

Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2017 № 450-п.

Основное мероприятие 3.2. «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам» предусматривается с целью финансового обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Березовского района по социально-ориентированным тарифам в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2017 № 450-п.

Основное мероприятие 3.3 «Предоставление субсидий навозмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» предусматривается в целях оказания финансового содействия муниципальным образованиям по возмещению недополученных доходов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2017 № 450-п.

Основное мероприятие 3.4 «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам» в соответствии с порядком принятым постановлением администрацией Березовского района от 26.01.2017 № 53.

Основное мероприятие 3.5 «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2017 № 450-п.

Основное мероприятие 3.6 «Субсидии из бюджета автономного округа на поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2017 № 450-п.

В соответствии с подпрограммой 5 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» предполагается реализация основных мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов. (Постановление Правительства ХМАО –Югры от 31.12.2009 № 1225).

Мероприятие «Регулирование цен (тарифов) направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления» не внесено в перечень программных мероприятий, в связи с тем, что полномочия в области регулирования цен (тарифов) осуществляет Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

В соответствии с подпрограммой 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается реализация основногомероприятия:

Основное мероприятие 6.1. «Разработка(актуализация) схем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района» направленного на развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района.».

1.4. раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления Березовского района, администраций городских и сельских поселений и хозяйствующих субъектов.

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании основных мероприятий.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые результаты ее реализации.

При реализации муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что сказывается на их финансовой устойчивости.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполнение производственных и инвестиционных программ, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности, и, как следствие, банкротству, невыполнению ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий, так как им невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К высоким рискам относится риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине недофинансирования [мероприятий](consultantplus://offline/ref=96235A77BD2EC0FEED7A91EDB6F9989C2209E19A4478491E76F969A2DE71E896632276F0D184FD665835D559Z8F) муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета автономного округа, дефицитом бюджетов района и поселений.

К рискам реализации муниципальной программы, которые могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и неэффективному использованию бюджетных средств, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения можно отнести:

Управление данными рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

4.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Березовского района (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района):

-осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач;

- контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;

- обеспечивает разработку, утверждение и внесение дополнений и изменений в муниципальную программу;

- предоставляет отчетность о ходе реализации муниципальной программы в Комитет по финансам администрации Березовского района, в комитет по экономической политике администрации Березовского района.

4.5. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется путем софинансирования средств бюджета автономного округа, средств бюджета Березовского района.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют соисполнители муниципальной программы:

1) управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района;

2) администрации городских и сельских поселений Березовского района.

Соисполнители муниципальной программы:

* по запросу в установленные им сроки предоставляют отчетность о ходе реализации муниципальной программы;
* несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:

Основное мероприятие 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» Управлением капитального строительства и ремонта администрации Березовского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 08.12.2017 № 493-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Предоставление субсидий на реализацию мероприятия будет осуществляться в соответствии перечнем объектов капитального строительства приведенным в приложении 1 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на плановый период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 09.10.2013 № 423-п (ред. от 10.11.2017 № 450-п.).

Основное мероприятие 1.2 «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» администрациями городских и сельских поселений. Реализация и финансирование мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 5 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п (ред.от 10.11.2017 года № 450-п).

Уровень софинансирования мероприятия автономным округом определен 90%, уровень софинансирования местного бюджета 10%.

Основное мероприятие 1.3 «Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах Березовского района» - Управлением капитального строительства и ремонта администрации Березовского района в соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 08.12.2017 № 493-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов».

Основное мероприятие 1.4 «Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах Березовского района» - Управлением капитального строительства и ремонта администрации района в соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 08.12.2017 № 493-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:

Основное мероприятие 3.1 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 8 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 09.10.2013 № 423-п (ред. от 10.11.2017 № 450-п).

Основное мероприятие 3.2 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам» администрацией Березовского района в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 9 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 09.10.2013 № 423-п (ред. от 10.11.2017 № 450-п).

Основное мероприятие 3.3«Предоставление субсидий навозмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» администрацией Березовского района в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 10 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п (ред. от10.11.2017 № 450-п).

Основное мероприятие 3.4 «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам» в соответствии с порядком принятым постановлением администрацией Березовского района от 26.01.2017 № 53.

Основное мероприятие 3.5 «Предоставление субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 5 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п (ред. от 10.11.2017 № 450-п).

Субсидия направлена на поддержку следующих мероприятий программ муниципальных образований автономного округа:

- капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов. Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований устанавливается в соотношении 90 % и 10 % соответственно;

- софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в форме платы концендента. Участие концессионера в софинансировании мероприятий предусматривается не менее 30% от стоимости инвестиционного проекта;

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, оплату задолженности за потребленные энергоресурсы организациям коммунального комплекса.

Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому рассматриваемому договору не может превышать 50% и составлять более половины фактически уплаченных заемщиков средств.

Муниципальные образования направляют организациям коммунального комплекса, привлекшим кредитные ресурсы, средства бюджета автономного округа в соответствии с соглашениями для субсидирования процентных ставок по кредитным ресурсам.

Частичное погашение процентных ставок осуществляется траншами, выплачиваемыми в соответствии с графиком уплаты процентов по кредитам.

Основное мероприятие 3.6 «Субсидии из бюджета автономного округа на поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п (ред. от 10.11.2017 № 450-п).

Реализация мероприятий подпрограммы 5 осуществляется городскими и сельскими поселениями Березовского района, организующими работу по реализации подпрограммы в соответствии со своими полномочиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009 №  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направлены на повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» осуществляется администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с фактическим осуществлением расходов по соответствующему направлению.

Сроки реализации муниципальной программы на 2018-2025 годы и на период до 2030 года.».

1.5. в приложении 1 к муниципальной программе добавить строку 46 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях Березовского района, ед. (ежегодно)  (Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении». | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

».

1.6. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы района,

заместитель главы района И.В. Чечеткина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации Березовского района  от 18.06.2018 № 518 | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | | | | | | |
| **всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (20-24) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) Управление капитального строительства и ремонта | **всего:** | **42 915,6** | 0,0 | 0,0 | **42 915,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **42 915,6** | 0,0 | 0,0 | 42 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (36,39,40) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселений, в том числе: | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городское поселение Березово | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городское поселение Игрим | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сельское поселение Саранпауль | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сельское поселение Светлый | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах | Управление капитального строительства и ремонта | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.4 | Строительство, водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах (4,5) | Управление капитального строительства и ремонта | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого по Задаче 1** | | | **всего:** | 42 915,6 | 0,0 | 0,0 | 42 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 42 915,6 | 0,0 | 0,0 | 42 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего по Подпрограмме 1** | | | **всего:** | **42 915,6** | **0,0** | **0,0** | **42 915,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **42 915,6** | **0,0** | **0,0** | **42 915,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет поселения | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. "Сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | **всего:** | 243915,5 | 17471,7 | 18010,3 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 94742,5 |
| бюджет автономного округа | 243915,5 | 17471,7 | 18010,3 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 18948,5 | 94 742,5 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электричекой энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированнным тарифам | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | **всего:** | 4242097,4 | 292820,2 | 310754,4 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 1653874,0 |
| бюджет автономного округа | 4242097,4 | 292820,2 | 310754,4 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 330774,8 | 1653874,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электричекой энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектьаммалого и среднеого предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного элетроснабжения | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | **всего:** | 1315815,0 | 101719,8 | 97428,0 | 101515,2 | 101515,2 | 101515,2 | 101515,2 | 101515,2 | 101515,2 | 507576,0 |
| бюджет автономного округа | 884515,1 | 61031,9 | 64877,0 | 68964,2 | 68964,2 | 68964,2 | 68964,2 | 68964,2 | 68964,2 | 344821,0 |
| бюджет района | 431299,9 | 40687,9 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 162755,0 |
| 3.4. | Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | **всего:** | 11435,8 | 11435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 11435,8 | 11435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим | 4745,1 | 4745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по переданным полномочиям из бюджета с/п Саранпауль | 6690,7 | 6690,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | **всего:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Субсидии из бюджета автономного округа на поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | 422076,4 | 50151,3 | 34329,6 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 153452,5 |
| бюджет автономного округа | 422076,4 | 50151,3 | 34329,6 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 30690,5 | 153452,5 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **всего:** | 6235340,1 | 473598,8 | 460522,3 | 481929,0 | 481929,0 | 481929,0 | 481929,0 | 481929,0 | 481929,0 | 2409645,0 |
| бюджет автономного округа | 5792604,4 | 421475,1 | 427971,3 | 449378,0 | 449378,0 | 449378,0 | 449378,0 | 449378,0 | 449378,0 | 2246890,0 |
| бюджет района | 442735,7 | 52123,7 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 32551,0 | 162755,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Цель 3. "Повышение эффективности использования топливно-энергитических ресурсов"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах(13) | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах (12-19) | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций (27,28) | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем и бюджетной сферы управления освещением) на объектах коммунальной инфраструктуры,бюджетной и жилищной сферах (29) | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Энергоаудит жилых домов (13) | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого по Задаче 1** | | | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. "Повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)"** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов. | Администрация городского поселения Игрим | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация городского поселения Березово | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Саранпауль | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Светлый | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Приполярный | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5,8 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.9 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.10 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования близости расположения к источникам природного газа , газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы (30-35) | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.11 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.12 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче. | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.13 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (24) | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.14 | Сокращение потерь воды при ее передаче. (9,10) | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.15 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | Администрации городских и сельских поселений | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего по Подпрограмме 5** | | | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Цель 4. "Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. "Технологические разработки"** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района (46) | Администрация городского поселения Игрим (по согласованию) | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация городского поселения Березово (по согласованию) | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация сельского поселения Саранпауль (по согласованию) | **всего:** | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация сельского поселения Светлый (по согласованию) | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация сельского поселения Приполярный (по согласованию) | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация сельского поселения Хулимсунт (по согласованию) | **всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **итого по Задаче 1** | | | **всего:** | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего по Подпрограмме 6** | | | **всего:** | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет автономного округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет района | **32,0** | **32,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **всего по Муниципальной программе** | | | **всего:** | **6278287,7** | **473630,8** | **460522,3** | **524844,6** | **481929,0** | **481929,0** | **481929,0** | **481929,0** | **481929,0** | **2409645,0** |
| бюджет автономного округа | **5835520,0** | **421475,1** | **427971,3** | **492293,6** | **449378,0** | **449378,0** | **449378,0** | **449378,0** | **449378,0** | **2246890,0** |
| бюджет района | **442767,7** | **52155,7** | **32551,0** | **32551,0** | **32551,0** | **32551,0** | **32551,0** | **32551,0** | **32551,0** | **162755,0** |
| бюджет поселений | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |