- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2013							                                     № 1955

пгт. Березово

О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса               и повышение энергетической  эффективности в Березовском районе       на  2016-2020  годы» (заголовок в ред. от 02.03.2016 № 147)

(с изменениями от 24.07.2014 № 1123, от 26.02.2017 № 307, от 18.02.2016 № 119, от 02.03.2016 № 147, от 11.05.2016                № 331, от 22.03.2017 № 196, от 14.08.2017 № 689)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Березовского района от 09 октября 2013 года № 1463 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Березовского района, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района», в целях создания условий  для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, обеспечения потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением, а также повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической  эффективности в муниципальном образовании Березовский район  на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа), согласно приложению к настоящему постановлению. (в ред. от 02.03.2016 № 147)

2. Рекомендовать городским и сельским поселениям Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработать и утвердить аналогичные программы и предусмотреть в  бюджетах поселений средства на их реализацию.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Березовского района:

от 15.11.2010 года № 1248 «О районной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года»;

от 27.05.2011 года № 753 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы»;

от 13.09.2011 года № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»;

от 08.12.2011 года № 1771 «Об утверждении ведомственной целевой программы Березовского района «Наш дом» на 2011-2013 годы»;

от 16.07.2012 года № 990 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 «О целевой программе Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»;

от 24.04.2013 года № 560 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 08.12.2011 года № 1771 «Об утверждении ведомственной целевой программы Березовского района «Наш дом» на 2011-2013 годы»;

от 20.05.2013 года № 704 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»;

от 23.05.2013 года № 722 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского района «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы»;

от 01.08.2013 года № 1107 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы»;

от 01.08.2013 года № 1108 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года».

4. Утратил силу – постановление от 02.03.2016 № 147.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района С.Г. Антоненкова.  (в ред. от 22.03.2017 № 196)

Глава администрации района                                                                    Л.К. Коротун

Приложение

к постановлению администрации Березовского района

от 31.12.2013 года № 1955

(в ред. от 02.03.2016  № 147)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в  Березовском районе

на 2014-2020 годы»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Березовского района от 23.10.2013 № 1010-р «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2014-2020 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |
| Соисполнители муниципальной программы (в ред. от 22.03.2017 № 196) | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района; Администрации городских и сельских поселений Березовского района; Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; - реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике. |
| Задачи муниципальной программы (в ред. от 14.08.2017 № 689) | - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы; - развитие и модернизация электроэнергетической отрасли; - повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах; - повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов); - технологические разработки; - проведение информационно-разъяснительной работы. - содержание муниципального жилого фонда - повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг; - повышение уровня благоустройства поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм (в ред. от 14.08.2017 № 689) | - подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; - подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»; - подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»; -подпрограмма 4 «Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением»; - подпрограмма 5 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»; - подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы». - подпрограмма 7 « Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере жилищно-коммунального комплекса»; - подпрограмма 8 « Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере благоустройства» |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы (в ред. от 14.08.2017 № 689) | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 - 2020 годы составит: 2 552 763,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств: -бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 2 233 522,5 тыс. рублей, в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово – 4 000,0 тыс. рублей, из них: 2016 год – 431 930,2 тысяч рублей; 2017 год – 363 899,1 тысяч рублей; в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово – 4 000,0 рублей; 2018 год – 383 057,8 тысяч рублей; 2019 год – 527 317,7 тысяч рублей; 2020 год – 527 317,7 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 317 449,6 тыс. рублей, в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово – 40 814,8 тыс. рублей, из них: 2016 год – 72 406,1 тысяч рублей; 2017 год – 92 853,0 тысяч рублей, в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово – 40 814,8 тыс. рублей, 2018 год – 46 888,5 тысяч рублей; 2019 год – 52 651,0 тысяч рублей; 2020 год – 52 651,0 тысяч рублей; - бюджет поселений – 1 790,9 тыс.рублей, из них:. 2016 год – 511,3 тысяч рублей; 2017 год – 262,3 тысяч рублей; 2018 год – 339,1тысяч рублей; 2019 год – 339,1тысяч рублей; 2020 год – 339,1тысяч рублей Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-экономического развития) (в ред. от 14.08.2017 № 689) | 1) увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования до 85,2% к 2020 году; 2) увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования до 13,4% к 2020 году; 3) увеличение доли объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования до 24% к 2020 году; 4) увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования до 30,1% к 2020 году; 5) увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования до 65% к 2020 году: 6) доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов производимых на территории муниципального образования 0%; 7) снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений до 85,7 кВтч /кв. м к 2020 году; 8) снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений до 0,25 Гкал/кв. м к 2020 году; 9) снижение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных учреждений до 5,3 куб. м./чел к 2020 году; 10) снижение удельного расхода горячей воды на снабжение муниципальных учреждений до 2,9 куб. м/чел к 2020 году; 11) снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до 1019 куб. м/чел к 2020 году 12) повышение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до 2000,0 тыс. руб. к 2020 году; 13) увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 4 единиц к 2020 году; 14) снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,16 Гкал/кв м к 2020 году; 15) снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,032 тыс. куб. м/чел к 2020 году; 16) снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах с использованием приборов учета. до 0,021 тыс. куб. метр/чел к 2020 году; 17) снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,029 тыс. кВтч. /кв. м к 2020 году; 18) снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления с использованием приборов учета до 0,099 тыс. куб. м./кв. м к 2020 году; 19) снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления с использованием приборов учета. до 0,11 тыс. куб.м/чел.; 20) снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 0,01 т.у.т./кв. м к 2020 году; 21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях 0 кг/ут/Гкал; 22) снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на газовых котельных до 152 кг/ут/Гкал к 2020 году; 23) снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на угольных котельных до 242 кг/ут/Гкал к 2020 году; 24) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 0 кг/ут/Гкал /куб.м; 25 )снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 4,4 % к 2020 году; 26) снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 4,8 % к 2020 году; 27) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения до 0,4 кВт/ут/куб.м к 2020 году; 28) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения до 0,6 кВт/ут/куб. м к 2020 году; 29) снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 3,1 кВт. ч./кв. м. к 2020 году; 30) Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 0 единиц; 31) Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией 0 единиц; 32) Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием 0 единиц; 33) Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 0 единиц; 34) Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 0 единиц; 35) Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива 0 единиц; 36) ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения до 16 940 м/п к 2020 году; 37) увеличение количества водоочистных сооружений до 13 единиц к 2020 году; 38) увеличение протяженности водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением до 248,7 км к 2020 году 39) снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до 14,7% к 2020 году. 40)снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 21,2% к 2020 году. 41) снижение числа аварий и повреждений до 0,08 ед/км к 2020 году 42) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 96,7% к 2020 году 43) увеличение доли обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения до 81,1% 44) увеличение доли обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения до 75,3% 45) снижение уровня износа системы электроснабжения до 69% к 2020 году. 46) сокращение количества аварийного жилья в городском поселении Березово до 3 ед. к 2020 году; 47) увеличение ежегодной замены ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в городском поселении Березово до 1215 м/п к 2020 году; 48) увеличение протяженности освещенных улиц в городском поселении Березово до 75,9 км. к 2020 году; 49)увеличение количества установленных светильников в городском поселении Березово до 1430 ед. к 2020 году; 50) увеличение количества высаженных деревьев, кустарников, цветов в городском поселении Березово до 750 ед. к 2020 году; 51) сокращение количества захоронений не соответствующих нормативным требованиям в городском поселении Березово до 0 ед. к 2020 году; 52) сокращение количества несанкционированных свалок в городском поселении Березово до 0 ед. к 2020 году; 53) увеличение количества детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства в городском поселении Березово до 13 ед. к 2020 году; 54) увеличение протяженности пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий в городском поселении Березово до 26,5 км. к 2020 году. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Березовского района

(в ред. от 22.03.2017 № 196)

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развитие экономики Березовского района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло в несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создание системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами, финансовое оздоровление организацией жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечение частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития населенных пунктов Березовского района. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по Березовскому району составляет 53 %,  надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач.

Потери тепловой энергии в процессе  производства и транспортировки в Березовском районе по состоянию на 01.01.2016 составляют 5,5 %.

В настоящее время обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения в целом по Березовскому району  составляет 73,7 %, системой централизованного водоотведения – 72,8 %.

Основным источником (75%) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды.

Качество сырой воды  подземных источников не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по содержанию железа, марганца, цветности; в отдельных скважинах – по мутности, фтору, окисляемости, сероводороду, азоту аммония, меди.

Водопроводные очистные сооружения сконцентрированы в крупных поселках,  во многих сельских населенных пунктах полностью отсутствуют станции водоподготовки. Эффективность водоподготовки, основанной, как правило, на традиционных технологиях, недостаточно высока и не обеспечивает нормативные содержания, в первую очередь железа и кремния, в очищенной питьевой воде.

На территории Березовского района функционирует 10 водоочистных сооружений, суммарной производительностью 10 945 м3/сут, из них 8 сооружений муниципальной формы собственности, суммарной производительностью          6245 м3/сут.

Водоочистные сооружения сосредоточены в следующих населенных пунктах:

- пгт. Березово – 4 ВОСа (ВОС центральной котельной, ВОС центральной районной больницы, ВОС аэропорта, ВОС (Шмидта 2), производительностью 1795 м3/сут;

- пгт. Игрим – 1 ВОС производительностью 3800 м3/сут;

- п. Ванзетур – 1 ВОС производительностью150 м3/сут;

- с. Саранпауль – 1ВОС производительностью 350 м3/сут;

- п. Сосьва – 1ВОС производительностью 150 м3/сут;

- п. Приполярный – 1ВОС производительностью 3200 м3/сут;

- д. Хулимсунт – 1ВОС производительностью 1500 м3/сут.

Системы обеззараживания воды также работают недостаточно эффективно.

Более 22% потребителей получают воду без необходимой степени очистки.

Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становится результатом высокой аварийности.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития России и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На территории Березовского района функционирует 5 канализационно-очистных сооружений суммарной производительностью 7500 м3/сут, из них два КОСа муниципальной формы собственности, производительностью 5400 м3/сут.

Канализационные очистные сооружения сосредоточены в следующих населенных пунктах:

- пгт. Березово – 1 КОС производительностью 1500  м3/сут;

- пгт. Игрим – 1 КОС производительностью 3900 м3/сут;

- п. Светлый – 1 КОС производительностью 700 м3/сут;

- п. Приполярный – 1КОС производительностью 600 м3/сут;

- д. Хулимсунт – 1КОС производительностью 800 м3/сут.

Очистные сооружения работают не нормативно. Процесс биологической очистки не функционирует. Результаты биотестирования показывают высокую степень токсичности сточной воды. Необходима реконструкция канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Березовского района.

Канализационные очистные сооружения в пгт. Березово запроектированы  на производительность 1500  м3/сутки с глубокой очисткой стоков. В настоящее время сточные воды поступают на очистные сооружения частично от главной насосной станции  и от сливной станции куда они доставляются ассенизаторскими машинами после откачивания выгребов. Необходима реконструкция КОС (изменение технологии очистки КОС, осуществление конструктивных дополнительных решений, способствующих эффективной очистке сточных вод, строительство централизованной системы канализации).

Канализационные очистные сооружения в пгт. Игрим запроектированы  на производительность 3900  м3/сутки. Применяется аэробный способ очистки.

Необходимо провести реконструкцию КОС с целью недопущения сброса сточных вод  в водный объект с содержанием загрязняющих веществ.

Канализационные очистные сооружения Уральского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (п. Приполярный), производительностью 600  м3/сутки. Работают в ненормативном режиме. Оборудование устарело, не достаточно мощностей.

Канализационные очистные сооружения Пунгинского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (п. Светлый), производительностью 700  м3/сутки. Работают в ненормативном режиме. Оборудование устарело, не достаточно мощностей.

Канализационные очистные сооружения Сосьвинского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» (д. Хулимсунт), производительностью 800  м3/сутки. Работают в ненормативном режиме. Оборудование устарело, не достаточно мощностей.

По состоянию на 1 января 2016 года в Березовском районе источниками теплоснабжения являются 19 котельных. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 196,826 км, в том числе муниципальных -132,731 км. Из них нуждается в замене 52,76 км тепловых сетей.

Процент износа основных фондов составляет более  40 %, коэффициент полезного действия котлов  составляет 85%.

В районе принимаются меры по замене ветхих сетей тепло- и водоснабжения. В 2015 году в Березовском районе на капитальный ремонт  систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осеннее-зимнему  периоду из местного и окружного бюджетов выделено 19,9  млн. рублей, что привело к улучшению качества предоставленных коммунальных  услуг.

Протяженность уличной газовой сети в районе по состоянию на 01.01.2016 года составляет 178,6 км. Средний износ сетей составляет 50%.

В Березовском районе насчитывается 26 населенных пунктов, из них газифицировано природным  газом 5 населенных пунктов (пгт. Игрим, пгт. Березово, п. Светлый, п. Приполярный, д. Хулимсунт). В связи со сложной транспортной схемой и большой удаленностью от магистральных газопроводов, газификация остальных населенных пунктов в ближайшей перспективе невозможна.

Жилищный фонд Березовского района по данным госстатистики по состоянию на 01.01.2016 года составил 685,9 тыс. кв. метров, из них муниципальный жилой фонд составляет 98,1 тыс. кв. метров Многоквартирных жилых домов  в районе 871 с общей жилой площадью 442,4 тыс. кв. метров. Уровень  физического износа многоквартирных домов составляет:

- от 0 до 30% - 247 многоквартирных домов;

- от 31 до 65% - 463 многоквартирных дома;

- от 66 до 70% - 57 многоквартирных домов;

- свыше 70% - 104 многоквартирных  дома.

Содержанием и обслуживанием  многоквартирных домов в районе занимается 7 организаций: ООО «ЖЭУ-Березово», МУП «Тепловодоканал»      пгт. Игрим, МУП ЖКХ г/п. Березово, МУП ЖКХ с. Саранпауль, ООО «Приполярный», ООО «Кедр» д. Хулимсунт, ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление».

В Березовском районе действует одно товарищество собственников жилья  «Титаник» в пгт.Игрим.

ТСЖ «Титаник» обслуживает один многоквартирный дом по адресу:        пгт. Игрим, ул. Промышленная 44 с общей площадью 4692,6 кв. метров

В пгт. Березово создано товарищество собственников недвижимости (далее – ТСН), которое обслуживает один многоквартирный дом по адресу:                  пгт. Березово,   ул. Шмидта 41 с общей площадью 4484  кв. метров.

ТСЖ и ТСН обслуживается 0,2% многоквартирных жилых домов от общего числа многоквартирных домов находящихся на обслуживании различными способами управления.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Исполнители работ по капитальному ремонту домов определялись в соответствии с законодательством, согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе  в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Решить проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней властей, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Острой проблемой населенных пунктов Березовского района является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Правовой пробел в части определения границ придомовой территории в условиях, когда земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован, не поставлен на кадастровый учет, привел к тому, что техническое состояние дворовых территорий многоквартирных домов не отвечает требованиям безопасности и комфорта для жителей многоквартирного дома.

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

Конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух прорывных задач.

Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, различных механизмов государственной поддержки инициативных собственников жилья в энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.

Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

Березовский район частично находится в зоне децентрализованного электроснабжения.

Централизованное электроснабжение в д. Демино, п. Светлый, пгт. Игрим, пгт. Березово, с. Теги, п. Устрем. д. Пугоры, д. Шайтанка, п. Ванзетур..

В связи с переходом  некоторых населенных пунктов на централизованное электроснабжение уменьшилось число электростанций в районе. Основу электроэнергетического комплекса Березовского района составляют 10 электростанций, из них 7 муниципальных электростанций, работающих на дизельном и газовом топливе фактической мощностью 8 798 кВт.(муниципальные электростанции).

Протяженность линий электропередач по состоянию на 01.01.2016 составляет 1027 км, из них муниципальных – 705 км.

По состоянию на 01.01.2016 года произведено электрической энергии в Березовском районе 22495 тыс. кВт/час.  Потери  не превышают нормативы (10 – 11%).

Система электроснабжения района находится в неудовлетворительном состоянии, отклонение  напряжения у потребителей не соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 по качеству электроэнергии. Необходима реконструкция генерирующего оборудования.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Березовского района, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены и модернизации коммунальных сетей и оборудования;

- дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

- отсутствие реальных механизмов и стимулов финансового оздоровления предприятий ЖКХ;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Обеспечить надежность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и электроснабжения потребителей, решить вопросы повышения уровня энергоэффективности экономики Березовского района, а также обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики, путем применения комплексного подхода, позволяющего объединить усилия органов муниципальной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

(в ред. от 14.08.2017  № 689)

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы сформированы в соответствии с приоритетами Стратегии социально-экономического развития Березовского района  до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Березовского района от 14.08.2014  № 477.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- сдерживание роста тарифов на энергетические ресурсы;

- развитие и модернизация электроэнергетической отрасли;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах;

- технологические разработки.

- повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов);

- проведение информационно-разъяснительной работы;

- содержание муниципального жилого фонда.

- повышение эффективности, качества и надежности  поставки коммунальных услуг;

- повышение уровня благоустройства поселения.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В связи с частью  переданных полномочий из городского поселения Березово добавлены целевые показатели по переданным полномочиям в сферах жилищно- коммунального комплекса и благоустройства.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, электроэнергетики, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до нормативного уровня;

повышение удовлетворенности населения Березовского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение суммарных годовых затрат по электроснабжению населенных пунктов Березовского района;

повышение уровня благоустройства городского поселения Березово.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

(в ред. от 14.08.2017 № 689)

Реализация поставленных целей и решения задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно – управленческих и научно-исследовательских мероприятий.

В соответствии с подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»  предполагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие  «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» предусматривается с целью оказания содействия  администрациям городских и сельских поселений в модернизации жилищно-коммунального комплекса по обеспечению коммунальных услуг нормативного качества. В нем предусмотрено строительство блочно-модульной котельной на 9 мВт в пгт. Березово.

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях. В нем предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт систем коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах». В нем предусмотрено строительство ВОС в п. Светлый производительностью 600 куб. метров/сутки; установка ВОС в с. Теги производительностью 150 куб. метров/сутки; строительство блочно-модульных водоочистных сооружений (доочистка)  производительностью 10 куб. метров/сутки в национальной части д. Хулимсунт (ПИР);  установка ВОС в  с. Няксимволь на 150 куб. метров/сутки; внеплощадочные сети газоснабжения авторечвокзала в пгт. Березово.

Основное мероприятие. «Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением  в населенных пунктах» предусматриваются с целью обеспечения населения района качественной питьевой водой.

В соответствии с подпрограммой 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»   предполагается реализация следующего  основного мероприятия:

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на благоустройство домовых территорий» в целях обеспечения соответствия домовых территорий требованиям безопасности и комфорта.

В соответствии с подпрограммой 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»   предполагается реализация следующих основных мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему потребителей, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы  за поставляемые ресурсы:

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам» предусматривается с целью финансового обеспечения отдельного государственного полномочия  по предоставлению субсидий  на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Березовского района по социально-ориентированным тарифам в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013  № 423-п.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии  предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы  в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» предусматривается в целях оказания финансового содействия муниципальным образованиям по возмещению недополученных доходов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам». Предусматривается с целью компенсации организациям жилищно-коммунального комплекса недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам.

Основное мероприятие «Возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным заемным средствам  на оплату задолженности за энергоресурсы» предусматривается с целью оказания финансового содействия администрациям городских и сельских поселений по возмещению указанных затрат организаций коммунального комплекса в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 09.10.2013  № 423-п.

Основное мероприятие «Предоставление бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты _ Мансийского автономного округа -  Югры на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы предприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Предусматривается с целью погашения просроченной задолженности за энергоресурсы.

В соответствии с подпрограммой 4 «Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением» предполагается реализация основного мероприятия «Комплексная реконструкция систем электроснабжения населенных пунктов Березовского района» направленного на обеспечение населения Березовского района  бесперебойным  электроснабжением.

В соответствии с подпрограммой 5 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»   предполагается реализация основных мероприятий  направленных на повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов:

Основное мероприятие «Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры, бюджетной  и жилищной сферах»;

Основное мероприятие «Оснащение зданий приборами учета  используемых энергетических ресурсов объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах»;

Основное мероприятие «Модернизация  и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций»;

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем  и бюджетной сферы управления освещением) на объектах коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах»;

Основное мероприятие «Энергоаудит жилых домов»;

Основное мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию  права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества»;

Основное мероприятие «Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды с момента выявления таких объектов»;

Основное мероприятие «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области  энергосбережения и повышение  энергетической  эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

Основное мероприятие «Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии»;

Основное мероприятие «Замена бензина  и дизельного топлива , используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения,  а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы»;

Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды  при осуществлении регулируемых видов деятельности»;

Основное мероприятие «Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче»;

Основное мероприятие «Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды»;

Основное мероприятие «Сокращение потерь воды при ее передаче»;

Основное мероприятие «Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров,  в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности »;

Мероприятие «Регулирование цен (тарифов) направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления» не внесено в перечень программных мероприятий, в связи с тем, что полномочия в области  регулирования цен (тарифов) осуществляет Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В соответствии с подпрограммой 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»   предполагается реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжение и водоотведения в населенных пунктах Березовского района» направленного на развитие централизованных систем горячего  водоснабжения,  холодного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района».

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» направлено на обеспечение и  повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

Основное мероприятие «Участие в  региональных конкурсах» направлено на повышение активности организаций органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

В соответствии с подпрограммой 7  «Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере жилищно-коммунального комплекса   предполагается реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне–зимнему периоду». Мероприятие предусматривается с целью  обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения в городском поселении Березово. Осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне – зимнему периоду, приведенным в приложении 2 к государственной программе Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты - Мансийском автономном округе -  Югре на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановление Правительства Ханты- Мансийского автономного округа -  Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Источник финансирования мероприятия – субсидии из бюджета автономного округа, на условиях софинансирования.

Уровень софинансирования мероприятия автономным округом определен 95%, уровень софинансирования местного бюджета 5%.

Основное мероприятие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово». Реализация мероприятия предусматривает разработку программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово» с целью  актуализации схем тепло и водоснабжения городского поселения Березово.

Программа разрабатывается на основании приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и  постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани населению по регулируемым ценам». Мероприятие реализуется, в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 24.11.2016 № 916 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг бань на территории городского поселения Березово по регулируемым тарифам».

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по результатам деятельности предприятий». Мероприятие реализуется в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям  жилищно-коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам, утвержденным постановлением администрации Березовского района от 30.05.2016 № 41.

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда». Мероприятие разработано с целью обеспечения соответствия жилищного фонда  городского поселения требованиям безопасности и комфорта. Мероприятие обеспечивает проведение  работы по сносу аварийных домов, ремонта квартир муниципального жилого фонда и экспертизы зданий, на предмет признания их аварийными.

В соответствии с подпрограммой 8  «Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере  благоустройства   предполагается реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие: «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением». Реализация мероприятия создаст  условия для приведения  освещенности улиц городского поселения Березово в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к уровню наружного освещения мест общего пользования.

Основное мероприятие: «Содержание мест захоронения». Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями главного государственного врача Российской Федерации от 28.06.2011 года № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882 - 11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по организации работ направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения». Реализация мероприятия направлено на улучшение экологической обстановки и создания среды комфортной для проживания жителей городского поселения Березово.

Основное мероприятие: «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по комплексному благоустройству территории поселения». Реализация мероприятия направлено на обеспечение эффективного использования объектов недвижимости, приведение в нормативное состояние объектов муниципальной собственности, выполнению комплексного благоустройства объектов городской среды.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

(в ред. от 14.08.2017 № 689)

4.1. Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления Березовского района, администраций городских и сельских поселений и хозяйствующих субъектов.

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на результаты ее реализации.

При реализации муниципальной программы возможен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Указанный риск может оказать влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые государством, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что соответственно сказывается на их финансовой устойчивости.

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, повлечь невыполнение производственных и инвестиционных программ, снижение рентабельности, невозможности осуществления прибыльной деятельности и привести к несостоятельности и, как следствие, банкротству, невыполнению ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы. Такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий, так как им невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К высоким рискам относится риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине недофинансирования мероприятий муниципальной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета автономного округа, дефицитом бюджетов района и поселений.

К рискам реализации муниципальной программы, которые могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков  и  неэффективному использованию бюджетных средств, которыми могут управлять ответственный исполнитель  и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения можно отнести:

- риск исполнителей/соисполнителей, связанный с возникновением проблем в реализации программы  в результате  недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей;

- риск, связанный с большим числом участников реализации  программы.

Управление данными рисками  реализации  муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

4.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Березовского района (управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района):

- осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач;

-  контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;

- обеспечивает разработку, утверждение и внесение дополнений и изменений в муниципальную программу;

- предоставляет отчетность о ходе реализации муниципальной программы в Комитет по финансам администрации Березовского района, в комитет по экономической политике администрации Березовского района.

4.5. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации основных  мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется путем софинансирования  средств бюджета автономного округа, средств бюджета Березовского района.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют соисполнители муниципальной программы:

1) управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района;

2) администрации городских и сельских поселений Березовского района

3) комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.

Соисполнители муниципальной программы:

- по запросу  в установленные им сроки предоставляют отчетность о ходе реализации муниципальной программы;

- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:

Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» управлением по жилищно – коммунальному хозяйству администрации Березовского района и управлением капитального строительства и ремонта администрации Березовского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры  от 12.12.2016  № 491-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Предоставление субсидий на реализацию мероприятия будет осуществляться в  соответствии Порядком, приведенным в приложении 1 к  государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 09.10.2013  № 423-п.

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне - зимнему периоду» администрациями городских и сельских поселений. Реализация и финансирование мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013  № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия автономным округом определен  95%, уровень софинансирования местного бюджета 5%.

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах Березовского района» - Управлением капитального строительства и ремонта администрации Березовского района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры  от 12.12.2016  № 491-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Основное мероприятие  «Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах Березовского района» - управлением капитального строительства и ремонта администрации района в соответствии с Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры  от 12.12.2016  № 491-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.»

Реализация  мероприятия подпрограммы 2 осуществлялась:

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на благоустройство домовых территорий» администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с Порядком, к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», приведенным в приложении 4 постановления Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013  № 423-п,  действовавшего по 19.02.2016 года.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:

Основное мероприятие  «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в котором предусматривается   в целях возмещения недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению по регулируемым ценам в соответствии с  Порядком, приведенным в приложении 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013                 № 423-п.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению  и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам» администрацией Березовского района в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 9 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013 № 423-п.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения»  администрацией Березовского района в соответствии  с  Порядком, приведенным в приложении 10 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013            № 423-п.

Основное мероприятие «Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности по энергоресурсам» в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 7 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013                  № 423-п.

Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципальных образований устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно. Муниципальные образования направляют организациям коммунального комплекса, привлекшим кредитные ресурсы, средства бюджета автономного округа  в соответствии с соглашениями для субсидирования процентных ставок по кредитным ресурсам.

Основное мероприятие «Предоставление бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы предприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в соответствии с распоряжением Правительства    Ханты –Мансийского автономного округа  – Югры от 30.09.2016 № 526-рп.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам» администрацией Березовского района в соответствии с порядком о предоставлении субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам.

Реализация мероприятия относится  к  полномочиям по решению вопросов местного значения, отнесенных к ведению органов местного самоуправления поселений  в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В целях эффективного решения вопросов местного значения данные полномочия передаются, в соответствии с соглашениями о передаче полномочий органов местного самоуправления городских поселений, органам местного самоуправления Березовского района.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществлялась:

Основное мероприятие «Комплексная реконструкция систем электроснабжения населенных пунктов Березовского района» управлением капитального строительства администрации Березовского района в соответствии с Порядком, к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», приведенным в приложении 11 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от  09.10.2013 № 423-п, действовавшего по 19.02.2016 года

Реализация основных мероприятий подпрограммы 5 осуществляется городскими и сельскими поселениями Березовского района, организующими работу по реализации подпрограммы в соответствии со своими полномочиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направлены на повышение энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий подпрограммы 6 «Разработка схем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района»  осуществляются администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с  фактическим осуществлением расходов   по соответствующему направлению. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета автономного округа составляет 60%, уровень софинансирования бюджетов муниципального образования составляет 40%.

Реализация  мероприятия «Содержание муниципального жилого фонда» осуществляется администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с  фактическим осуществлением расходов   по соответствующему направлению. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета автономного округа составляет 50%, уровень софинансирования бюджетов муниципального образования составляет 50%.

На основании заключенных соглашений по передаче полномочий из городского поселения Березово органам местного самоуправления реализуются мероприятия в рамках подпрограмм 7 и 8.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 7 «Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере жилищно-коммунального комплекса» осуществляются администрацией Березовского района в соответствии с  фактическим осуществлением расходов   по соответствующему направлению.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 8 «Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере благоустройства» осуществляются администрацией Березовского района в соответствии с  фактическим осуществлением расходов   по соответствующему направлению.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Березовский район на 2014-2020 годы

(в ред. от 02.03.2016 № 147)

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей и (или) индикаторов |  | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы на 01.01.2015 | Значение целевого показателя и (или) индикатора по годам |  |  |  |  | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля объема электрической энергии , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %:* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 84,6 |  | 84,8 | 84,9 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,2 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %:* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 12,8 |  | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %:* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 23,4 |  | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24 | 24 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %:* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 29,5 |  | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 30,1 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 55 |  | 61,5 | 62 | 63 | 63 | 65 | 65 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, проводимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %:* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв..м.* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 85,9 |  | 85,8 | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал//кв.м * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 5,7 |  | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 3,2 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека), куб.м/чел * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 1020 |  | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, тыс. руб * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв.м * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,17 |  | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов учета, тыс.куб.метров/чел. * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,033 |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов учета, тыс.куб.метров/чел. * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,022 |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с использованием приборов учета, тыс.кВтч/ кв.м * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,031 |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,029 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с использованием приборов учета, тыс.куб.метров/кв.метр, * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,102 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,099 |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления с использованием приборов учета (в расчете на 1 жителя), тыс. куб.м/чел.* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,12 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т/кв.м * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,03 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, кг/ут/Гкал ** (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на газовых котельных, кг/ут/Гкал * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 155 |  | 154 | 154 | 154 | 152 | 152 | 152 |
| 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на угольных котельных, кг/ут/Гкал * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 244 |  | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (на 1 куб.метр), кг/ут/Гкал * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 5,0 |  | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| 26 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 5,1 |  | 50 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр), кВт/ут/куб.м * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0,7 |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр), кВт/ут/куб.м. * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0,9 |  | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.час/кв.метр * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 3,3 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 30 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, единиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») * | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения (5% от общей протяженности муниципальных теплосетей), м/п* | 6500 |  | 6682 | 6869 | 7061 | 7259 | 7462 | 7462 |
| 37 | Строительство водоочистных сооружений, ед. ( ФЗ № 416 от 07.12.2011) | 10 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 38 | Строительство водопроводных магистральных сети для обеспечения центральным водоснабжением, км. ( ФЗ № 416 от 07.12.2011) | 245,9 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 248,7 |
| 39 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы») Определяется на основании данных статистического отчета. | 15,5 |  | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 |
| 40 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы») Определяется на основании данных статистического отчета. | 20,5 |  | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,2 |
| 41 | Число аварий, отказов и повреждений, ед/км * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (акты обследования) |  | 0,1 | 0,091 | 0,088 | 0,085 | 0,082 | 0,08 | 0,08 |
| 42. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы») Определяется на основании данных статистического отчета. |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 88,8 | 94,4 | 96,7 | 96,7 |
| 43. | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы») (Статистическая отчетность) |  | 72,0 | 75,9 | 77,2 | 78,5 | 79,8 | 81,1 | 81,1 |
| 44. | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, %* (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы») (Статистическая отчетность) |  | 72,8 | 73,9 | 74,2 | 74,6 | 74,9 | 75,3 | 75,3 |
| 45 | Уровень износа системы электроснабжения, % (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (акты обследования электросетевых организаций) |  | 87 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 69 |
| 46 | Количество аварийного жилья в городском поселении Березово, шт. |  | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| (Строка 46 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в городском поселении Березово, м/п |  | 159 | 455 | 738 | 897 | 1056 | 1215 | 1215 |
| (Строка 47 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Протяженность освещенных улиц, км |  | 71,4 | 71,4 | 71,7 | 73,0 | 73,5 | 75,9 | 75,9 |
| (Строка 48 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Количество установленных светильников, ед. |  | 1140 | 1387 | 1397 | 1407 | 1417 | 1430 | 1430 |
| (Строка 49 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Количество высаженных деревьев, кустарников, ед. |  | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| (Строка 50 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Количество захоронений не соответствующих нормативным требованиям, ед. |  | 32 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| (Строка 51 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Количество несанкционированных свалок, ед. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Строка 52 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Количество детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства, ед. |  | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| (Строка 53 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, км |  | 21,2 | 21,4 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 26,5 |
| (Строка 54 введена постановлением от 14.08.2017 № 689) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Значение показателя определяется  на основе мониторинга данных городских и сельских поселений

** В районе отсутствуют тепловые электростанции.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Березовский район на 2014-2020 годы

(в ред. от 14.08.2017 № 689)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (20-24) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) Управление капитального строительства и ремонта | всего: | 266 862,8 | 19 829,0 | 0,0 | 0,0 | 123 516,9 | 123 516,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 234 682,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 341,1 | 117 341,1 |
|  |  |  | бюджет района | 32 180,6 | 19 829,0 | 0,0 | 0,0 | 6 175,8 | 6 175,8 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (36,39,40) | Управление капитального строительства и ремонта Администрации городских и сельских поселений | всего: | 43 354,3 | 13 083,9 | 9 925,9 | 6 781,5 | 6 781,5 | 6 781,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 41 308,6 | 12 317,8 | 9 663,6 | 6 442,4 | 6 442,4 | 6 442,4 |
|  |  |  | бюджет района | 255,1 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселений, в том числе: | 1 790,6 | 511,0 | 262,3 | 339,1 | 339,1 | 339,1 |
|  |  |  | городское поселение Березово | 526,4 | 0,0 | 210,5 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
|  |  |  | городское поселение Игрим | 772,3 | 386,8 | 0,0 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
|  |  |  | сельское поселение Саранпауль | 63,2 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
|  |  |  | сельское поселение Светлый | 349,8 | 124,2 | 36,0 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах | Управление капитального строительства и ремонта | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство, водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах (4,5) | Управление капитального строительства и ремонта | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 1 |  |  | всего: | 310 217,1 | 32 912,9 | 9 925,9 | 6 781,5 | 130 298,4 | 130 298,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 275 990,8 | 12 317,8 | 9 663,6 | 6 442,4 | 123 783,5 | 123 783,5 |
|  |  |  | бюджет района | 32 435,7 | 20 084,1 | 0,0 | 0,0 | 6 175,8 | 6 175,8 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 790,6 | 511,0 | 262,3 | 339,1 | 339,1 | 339,1 |
| всего по Подпрограмме 1 |  |  | всего: | 310 217,1 | 32 912,9 | 9 925,9 | 6 781,5 | 130 298,4 | 130 298,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 275 990,8 | 12 317,8 | 9 663,6 | 6 442,4 | 123 783,5 | 123 783,5 |
|  |  |  | бюджет района | 32 435,7 | 20 084,1 | 0,0 | 0,0 | 6 175,8 | 6 175,8 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1 790,6 | 511,0 | 262,3 | 339,1 | 339,1 | 339,1 |
| Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 1 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по Подпрограмме 2 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 86880,4 | 16148,1 | 17036,5 | 17547,6 | 18074,1 | 18074,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 86880,4 | 16148,1 | 17036,5 | 17547,6 | 18074,1 | 18074,1 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электричекой энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированнным тарифам | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 1476228,8 | 278606,0 | 272893,0 | 293235,0 | 315747,4 | 315747,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1476228,8 | 278606,0 | 272893,0 | 293235,0 | 315747,4 | 315747,4 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электричекой энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектьам малого и среднеого предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного элетроснабжения | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 553814,8 | 108207,7 | 100510,0 | 112721,3 | 116187,9 | 116187,9 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 321524,2 | 55960,0 | 60306,0 | 65832,8 | 69712,7 | 69712,7 |
|  |  |  | бюджет района | 232290,6 | 52247,7 | 40204,0 | 46888,5 | 46475,2 | 46475,2 |
| 3.4. | Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 11834,2 | 0,0 | 11834,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 11834,2 | 0,0 | 11834,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселений | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Предоставление бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМАО -Югры на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы предприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 62182,4 | 62182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 62182,4 | 62182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1 |  |  | всего: | 2190966,9 | 465170,5 | 402273,7 | 423503,9 | 450009,4 | 450009,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1946841,8 | 412922,5 | 350235,5 | 376615,4 | 403534,2 | 403534,2 |
|  |  |  | бюджет района | 232290,9 | 52247,7 | 52038,2 | 46888,5 | 46475,2 | 46475,2 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по Подпрограмме 3 |  |  | всего: | 2190966,9 | 465170,5 | 402273,7 | 423503,9 | 450009,4 | 450009,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1946841,8 | 412922,5 | 350235,5 | 376615,4 | 403534,2 | 403534,2 |
|  |  |  | бюджет района | 244124,8 | 52247,7 | 52038,2 | 46888,5 | 46475,2 | 46475,2 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 2. "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Развитие и модернизация электроэнергетической отрасли " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплексная реконструкция систем электроснабжения населенных пунктов Березовского района(45) | Управление капитального стороительства и ремонта | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 1 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по Подпрограмме 4 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 3. "Повышение эффективности использования топливно-энергитических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах(13) | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах (12-19) | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций (27,28) | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем и бюджетной сферы управления освещением) на объектах коммунальной инфраструктуры,бюджетной и жилищной сферах (29) | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Энергоаудит жилых домов (13) | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 1 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. "Повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов. | Администрация городского поселения Игрим | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5,8 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.9 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования близости расположения к источникам природного газа , газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы (30-35) | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.12 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче. | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.13 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды (24) | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.14 | Сокращение потерь воды при ее передаче. (9,10) | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.15 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энегетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности | Администрации городских и сельских поселений | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по Подпрограмме 5 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 4. "Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Технологические разработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района | Администрация городского поселения Игрим (по согласованию) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского поселения Березово (по согласованию) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль (по согласованию) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Светлый (по согласованию) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Приполярный (по согласованию) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт (по согласованию) | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 1 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. "Содержание муниципального жилого фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Содержание муниципального жилого фонда | Управление по жилищно -коммунальному хозяйству Администрации городских и сельских поселений | всего: | 6764,2 | 6764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6689,9 | 6689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 2 |  |  | всего: | 6764,2 | 6764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6689,9 | 6689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. "Проведение информациогнно - разъяснительной работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Участие в региональных конкурсах | Администрация сельского поселения Приполярный | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по Задаче 3 |  |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по Подпрограмме 6 |  |  | всего: | 6764,2 | 6764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6689,9 | 6689,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 74,3 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7 "Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере жилищно-коммунального комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду(47) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 4432,6 | 0,0 | 4432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 432,6 | 0,0 | 432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 432,6 | 0,0 | 432,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово" | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 184,3 | 0,0 | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 184,3 | 0,0 | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 184,3 | 0,0 | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани, населению по регулируемым ценам | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 15779,0 | 0,0 | 15779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 15779,0 | 0,0 | 15779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 15779,0 | 0,0 | 15779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по результатам деятельности предприятий | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 2655,2 | 0,0 | 2655,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 2655,2 | 0,0 | 2655,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 2655,2 | 0,0 | 2655,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.5 | Содержание муниципального жилищного фонда (46) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 6795,8 | 0,0 | 6795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 6795,8 | 0,0 | 6795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 6795,8 | 0,0 | 6795,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 7 |  |  | всего: | 29846,9 | 0,0 | 29846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 25846,9 |  | 25846,9 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 25846,9 | 0,0 | 25846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 8 "Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере благоустройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением(48,49) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 3815,1 | 0,0 | 3815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 3815,1 | 0,0 | 3815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 3815,1 | 0,0 | 3815,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Содержание мест захоронения (51) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 375,3 | 0,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 375,3 | 0,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 375,3 | 0,0 | 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Проведение мероприятий по организации работ направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения (52) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 941,3 | 0,0 | 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 941,3 | 0,0 | 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 941,3 | 0,0 | 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по комплексному благоустройству территории поселения (53,54) | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) | всего: | 9836,2 | 0,0 | 9836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 9836,2 | 0,0 | 9836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 9836,2 | 0,0 | 9836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 8 |  |  | всего: | 14967,9 | 0,0 | 14967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 14967,9 | 0,0 | 14967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 14967,9 | 0,0 | 14967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по Муниципальной программе |  |  | всего: | 2552763,0 | 504847,6 | 457014,4 | 430285,4 | 580307,8 | 580307,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2233522,5 | 431930,2 | 363899,1 | 383057,8 | 527317,7 | 527317,7 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 317449,6 | 72406,1 | 92853,0 | 46888,5 | 52651,0 | 52651,0 |
|  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета городского поселения Березово | 40814,8 | 0,0 | 40814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет поселений | 1 790,9 | 511,3 | 262,3 | 339,1 | 339,1 | 339,1 |