АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.12.2018                                                    	 № 1237

пгт. Березово

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 31.12.2013   № 1955 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в   Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы Березовского района  от 11.12.2018                   № 346 «О бюджете Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,    постановлением администрации Березовского района от 09.10.2013

№ 1463 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных программ  Березовского района, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 31.12.2013 № 1955 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в   Березовском районе на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»                           (далее – муниципальная программа)  следующие изменения:

1.1 В паспорте  муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 – 2025 годах и периоде до 2030 года составит: 6 328 154,5 тысяч рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 5 881 933,7 тысяч рублей, из них: 2018 год – 467888,8 тысяч рублей; 2019 год – 427971,3 тысяч рублей; 2020 год – 492293,6 тысяч рублей. 2021 год – 449378,0 тысяч рублей 2022 год – 449378,0 тысяч рублей 2023 год – 449378,0 тысяч рублей. 2024 год – 449378,0 тысяч рублей 2025 год – 449378,0 тысяч рублей 2026 - 2030 годы – 2246890,0 тысяч рублей; за счет средств бюджета Березовского района – 446 220,8 тыс. рублей, из них: 2018 год – 55608,8 тысяч рублей; 2019 год – 32551,0 тысяч рублей; 2020 год – 32551,0 тысяч рублей. 2021 год – 32551,0 тысяч рублей 2022 год – 32551,0 тысяч рублей 2023 год – 32551,0 тысяч рублей. 2024 год – 32551,0 тысяч рублей 2025 год – 32551,0 тысяч рублей 2026-2030 годы – 162755,0 тысяч рублей Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации муниципальной программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| --- | --- |

».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы района                                                                                     И.В. Чечеткина

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение  энергетической эффективности

Березовского района на 2018 - 2025  годы

и на период до 2030 года»

Целевые показатели муниципальной программы  и (или) индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | Базовое значение целевого показателя на начало реализации программы 01.01.2017 | Значения целевого показателя и (или) индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя и (или) индикатора на момент окончания действия муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 -2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1. | Доля объема электрической энергии , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %: (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 84,8 | 85,0 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,7 | 85,8 |  | 85,8 |  |
| 2 | Доля объема тепловой энергии , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %: (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 |  |  | 13,5 |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %: (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |  |  | 25 |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %: (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 29,7 | 29,9 | 30,0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,2 |  |  | 30,2 |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %* (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 61,5 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  | 65 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, проводимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %: (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч /кв..м. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 85,8 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,6 |  |  | 85,6 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал//кв.м (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |  |  | 0,24 |
| 9 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |  | 5,3 |
| 10 | Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  | 2,9 |
| 11 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в расчете на 1 человека), куб. м/чел. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |  |  | 1019 |
| 12 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, тыс. руб. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 13 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, единиц. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  | 0,16 |
| 15 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов учета, тыс. куб. метров/чел. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  | 0,032 |
| 16 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов учета, тыс. куб.метров/чел. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  | 0,021 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах с (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с использованием приборов учета, тыс.кВтч/кв.метр, (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  | 0,029 |
| 18 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с использованием приборов учета, тыс. куб. метров/кв. метр, (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |  |  | 0,099 |
| 19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления с использованием приборов учета (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/чел. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  | 0,11 |
| 20 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т/кв. м (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 |
| 21 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, кг/ут/Гкал. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 22 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на газовых котельных, кг/ут/Гкал. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 154 | 154 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |  |  | 152 |
| 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на угольных котельных, кг/ут/Гкал (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |  |  | 242 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (на 1 куб.метр), кг/ут/Гкал (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 25 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |  | 4,4 |
| 26 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  | 4,8 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт./ут./ куб. м (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт/ут/куб. м. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 29 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт. час/кв. метр (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (ФЗ №190 от 27.07.2010 г.) Определяется методом расчета | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 30 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, единиц * (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 31 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 32 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, единиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 33 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, единиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, единиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 35 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, единиц (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 36 | Доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,% ( ФЗ № 416 от 07.12.2011) | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |  |  | 2,8 |
| 37 | Строительство водоочистных сооружений, ед. ( ФЗ № 416 от 07.12.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 |
| 38 | Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, км./год ( ФЗ № 416 от 07.12.2011) | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 39 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 – 2017 (2018) годы») Определяется на основании данных статистического отчета | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |  |  | 14,7 |
| 40 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 – 2017(2018) годы») Определяется на основании данных статистического отчета. | 21,6 | 21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |  |  | 21,2 |
| 41 | Число аварий, отказов и повреждений, ед/км (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (акты обследования) | 0,091 | 0,085 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |  |  | 0,081 |
| 42 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода " на 2011 – 2017(2018) годы») Определяется на основании данных статистического отчета. | 87,7 | 88,8 | 94,4 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |  |  | 96,7 |
| 43 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, % * (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 (2018) годы») (Статистическая отчетность) | 75,9 | 78,5 | 79,8 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |  |  | 81,1 |
| 44 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, %* (Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе "Чистая вода " на 2011 - 2017 (2018) годы») (Статистическая отчетность) | 73,9 | 74,6 | 74,9 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |  |  | 75,3 |
| 45 | Уровень износа системы электроснабжения, % (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») (акты обследования электросетевых организаций) | 75 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |  |  | 56 |
| 46 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях Березовского района, ед. (ежегодно) (Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении».) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |
| 47 | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, % (Федеральный закон №115-ФЗ от 21.07.2015 «О концессионных соглашениях») | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  | 2026-2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |
| Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (20-29, 44,45) |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) Управление капитального строительства и ремонта |  |  | всего: |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (36,39,40) |  | Администрация Березовского района (Управление капитального строительства и ремонта) Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений, в том числе: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | городское поселение Березово |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | городское поселение Игрим |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сельское поселение Саранпауль |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сельское поселение Светлый |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Строительство, реконструкция, модернизация водоочистных сооружений в населенных пунктах (42,43) |  | Администрация Березовского района (Управление капитального строительства и ремонта) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Строительство, водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах (4,5,38,43) |  | Администрация Березовского района (Управление капитального строительства и ремонта) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| итого по Задаче 1 |  |  |  |  |  | всего: |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| всего по Подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | всего: |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 42 915,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Сдерживание роста тарифов на коммунальные ресурсы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: | 241732,0 |  |  | 15288,2 |  |  | 18010,3 |  |  | 18948,5 |  |  | 18948,5 |  |  | 18948,5 |  |  |  | 18948,5 | 18948,5 |  |  | 18948,5 |  |  | 94742,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 241732,0 |  |  | 15288,2 |  |  | 18010,3 |  |  | 18948,5 |  |  | 18948,5 |  |  | 18948,5 |  |  |  | 18948,5 | 18948,5 |  |  | 18948,5 |  |  | 94 742,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.2 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: | 4276249,7 |  |  | 326972,5 |  |  | 310754,4 |  |  | 330774,8 |  |  | 330774,8 |  |  | 330774,8 |  |  |  | 330774,8 | 330774,8 |  |  | 330774,8 |  |  | 1653874,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4276249,7 |  |  | 326972,5 |  |  | 310754,4 |  |  | 330774,8 |  |  | 330774,8 |  |  | 330774,8 |  |  |  | 330774,8 | 330774,8 |  |  | 330774,8 |  |  | 1653874,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.3 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: | 1321148,6 |  |  | 107053,4 |  |  | 97428,0 |  |  | 101515,2 |  |  | 101515,2 |  |  | 101515,2 |  |  |  | 101515,2 | 101515,2 |  |  | 101515,2 |  |  | 507576,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 887715,2 |  |  | 64232,0 |  |  | 64877,0 |  |  | 68964,2 |  |  | 68964,2 |  |  | 68964,2 |  |  |  | 68964,2 | 68964,2 |  |  | 68964,2 |  |  | 344821,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 433433,4 |  |  | 42821,4 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  |  | 32551,0 | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 162755,0 |
| 3.4. | Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: | 11423,0 |  |  | 11423,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 11423,0 |  |  | 11423,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим | 4704,1 |  |  | 4704,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета с/п Саранпауль | 6718,9 |  |  | 6718,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.5. | Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.6. | Субсидии из бюджета автономного округа на поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (36,39,40,41,47) |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: | 434653,6 |  |  | 62728,5 |  |  | 34329,6 |  |  | 30690,5 |  |  | 30690,5 |  |  | 30690,5 |  |  |  | 30690,5 | 30690,5 |  |  | 30690,5 |  |  | 153452,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 433321,2 |  |  | 61396,1 |  |  | 34329,6 |  |  | 30690,5 |  |  | 30690,5 |  |  | 30690,5 |  |  |  | 30690,5 | 30690,5 |  |  | 30690,5 |  |  | 153452,5 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим | 11244,8 |  |  | 11244,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 1332,4 |  |  | 1332,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим | 1249,4 |  |  | 1249,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.7. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)учреждений, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района |  |  |  |  | всего: | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | всего: | 6285206,9 |  |  | 523465,6 |  |  | 460522,3 |  |  | 481929,0 |  |  | 481929,0 |  |  | 481929,0 |  |  |  | 481929,0 | 481929,0 |  |  | 481929,0 |  |  | 2409645,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 5839018,1 |  |  | 467888,8 |  |  | 427971,3 |  |  | 449378,0 |  |  | 449378,0 |  |  | 449378,0 |  |  |  | 449378,0 | 449378,0 |  |  | 449378,0 |  |  | 2246890,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 446188,8 |  |  | 55576,8 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  |  | 32551,0 | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 162755,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Цель 3. "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение обязательных энергетических обследований учреждений коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах (7-12,13) |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.2 | Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах (1-5, 12-19) |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.3 | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций (27,28) |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем и бюджетной сферы управления освещением) на объектах коммунальной инфраструктуры, бюджетной и жилищной сферах (29) |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.5 | Энергоаудит жилых домов (13) |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| итого по Задаче 1 |  |  |  |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Задача 2. "Повышение энергетической эффективности возможное с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.7 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов. |  | Администрация городского поселения Игрим |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация Березовского района (Управление по жилищно-коммунальному хозяйству) |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5,8 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.9 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.10 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования близости расположения к источникам природного газа , газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы (30-35) |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.11 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.12 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче. |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.13 | Сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды ( 24) |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.14 | Сокращение потерь воды при ее передаче. (9,10) |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.15 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| всего по Подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | всего: |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Цель 4. "Реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "Технологические разработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района (460 |  | Администрация городского поселения Игрим (по согласованию) |  |  | всего: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация городского поселения Березово (по согласованию) |  |  | всего: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Саранпауль (по согласованию) |  |  | всего: |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Светлый (по согласованию) |  |  | всего: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Приполярный (по согласованию) |  |  | всего: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  | Администрация сельского поселения Хулимсунт (по согласованию) |  |  | всего: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| итого по Задаче 1 |  |  |  |  |  | всего: |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| всего по Подпрограмме 6 |  |  |  |  |  | всего: |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 32,0 |  |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| всего по Муниципальной программе |  |  |  |  |  | всего: |  | 6328154,5 |  |  | 523497,6 |  |  | 460522,3 |  |  | 524844,6 |  |  | 481929,0 |  |  | 481929,0 |  | 481929,0 |  | 481929,0 |  | 481929,0 |  |  | 2409645,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5881933,7 |  |  | 467888,8 |  |  | 427971,3 |  |  | 492293,6 |  |  | 449378,0 |  |  | 449378,0 |  | 449378,0 |  | 449378,0 |  | 449378,0 |  |  | 2246890,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим |  | 11244,8 |  |  | 11244,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | 446220,8 |  |  | 55608,8 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  |  | 32551,0 |  | 32551,0 |  | 32551,0 |  | 32551,0 |  |  | 162755,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Игрим |  | 5953,5 |  |  | 5953,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе по переданным полномочиям из бюджета г/п Саранпауль |  | 6718,9 |  |  | 6718,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |