- Приложение к постановлению

- администрации Березовского района

- от 27.05.2011  №753

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011 - 2013 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района

на 2011 – 2013 годы»

| Наименование программы | - | долгосрочная целевая программа Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011 - 2013 годы» (далее также – программа, целевая программа) |
| --- | --- | --- |
| Наименование и номер распоряжения администрации Березовского района о разработке программы | - | распоряжение администрации Березовского района от 23 марта 2011 года №136-р «О разработке долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011 - 2013 годы» |
| Дата утверждения программы (наименование и номер постановления администрации Березовского района) | - | постановление администрации Березовского района от «___» __________ 20___ года № ____ «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011 – 2013 годы» |
| Координатор программы | - | управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Цели и задачи программы | - | 1. Целями реализации программы являются: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района; - преобразование жилищно-коммунального комплекса в финансово и юридически самодостаточный бизнес, действующий в рамках устанавливаемых органами власти местного самоуправления социально-экономических условий и правил, обеспечивающих единые стандарты условий проживания во всех поселениях Березовского района; - улучшение экологической обстановки водных объектов Березовского района; - создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства на территории Березовского района. 2. Задачи программы: - повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений; - обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющее ликвидировать накопившийся недоремонт основных фондов; - определение перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - снижение уровня негативного воздействия на водные объекты Березовского района; - обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | - | повышение и обеспечение единого стандарта обслуживания результативности условий проживания населения, повышение ресурсной эффективности производства услуг, модернизация сетей и оборудования, оптимизация тарифной политики с учётом платёжеспособности потребителей, привлечение частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу; обеспечение населения района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления; обеспечение организации процесса очистки сточных вод до соответствия требованиям природоохранного законодательства; увеличение площади участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | - | Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы составляет 254302,64 тыс. рублей, в том числе: 1689,64 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 211113,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии, 41500,0 тыс. рублей привлечённые внебюджетные средства; в том числе: 2011 год – 856,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 107207,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии, 41 500, 0 тыс. рублей привлечённые внебюджетные средства; 2012 год – 786, 14 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 59 779, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 2013 год – 47, 4 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 44 126, 6 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - | Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений; - обеспечение качественной питьевой водой население Березовского района; - увеличение объёма предотвращенного ущерба водным объектам Березовского района; - увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование

1. Программа определяет цели, задачи и формы участия администрации Березовского района в повышении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений, улучшение экологической обстановки водных объектов, увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков.

2. Программа определяет условия и организацию действий по повышению и обеспечению единого стандарта условий проживания населения в городских и сельских поселениях в границах Березовского района (далее - поселения), модернизации коммунальных сетей и оборудования, оптимизации тарифной политики, привлечению частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) Березовского района, требующие незамедлительного решения:

- существенная дифференциация условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории Березовского района;

- низкая, для условий Севера надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены и модернизации коммунальных сетей и оборудования;

- дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

- отсутствие реальных механизмов и стимулов финансового оздоровления предприятий ЖКХ.

3.  Программа охватывает:

- социальные аспекты (повышение качества условий проживания);

- технические аспекты (повышение надежности инфраструктуры, оптимизация схем производства и реализации услуг);

- экономические аспекты (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).

2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей

1. Целями реализации программы являются:

1) повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района;

2) преобразование жилищно-коммунального комплекса в финансово и юридически самодостаточный бизнес, действующий в рамках устанавливаемых органами власти и местного самоуправления социально-экономических условий и правил, обеспечивающих единые стандарты условий проживания во всех поселениях Березовского района.

3) улучшение экологической обстановки водных объектов Березовского района.

4) создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства на территории Березовского района.

2. Задачи программы:

1) повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений;

2) обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющее ликвидировать накопившийся недоремонт основных фондов;

3) определение перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

4)   снижение уровня негативного воздействия на водные объекты Березовского района.

5) обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.

3. Срок реализации программы – 2011-2013 год.

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач программы, а также изменение механизмов реализации программы.

3. Перечень программных мероприятий целевой программы

Выполнением программных мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей программе предполагается:

- проектирование водоочистных сооружений (ВОС) на 150 м3/сутки в с. Теги Березовского района;

- проектирование водоочистных сооружений (ВОС) на 150 м3/сутки в с. Няксимволь  Березовского района;

- строительство водоочистных сооружений (ВОС)  в п. Светлый  Березовского района;

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС в п. Приполярный Березовского района;

- строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) № 2, 5, 1 в пгт.Игрим  Березовского района.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

1. Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы составляет            254 302, 64 тыс. рублей, в том числе:    1 689, 64 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 211 113, 0      тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии, 41 500, 0  тыс. рублей привлечённые внебюджетные средства; в том числе:

2011 год – 856, 1  тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 107 207, 4 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии,       41 500, 0  тыс. рублей привлечённые внебюджетные средства;

2012 год – 786, 14 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 59 779, 0  тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии;

2013 год – 47, 4 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 44 126, 6 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии.

2. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджета  Березовского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Березовского района на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Организацию реализации программы осуществляет управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района, контролирующее выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований, организационное руководство за реализацией программы.

Исполнители целевой программы, управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района, Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района, комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района и комитет по финансам администрации Березовского района несут  ответственность  за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое  и эффективное использование средств бюджета Березовского района, выделяемых на их  реализацию.

Контроль за выполнением целевой программы осуществляет комитет экономической политики администрации Березовского района.

6. Оценка эффективности реализации целевой программы

Исходя из запланированных мероприятий настоящей программы предусматриваемых в течение 2011 - 2013 годов ожидаются показатели по:

- снижению стоимости энергоносителей отпускаемых для населения и прочих потребителей;

- повышению надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений;

- обеспечению финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющее ликвидировать накопившийся недоремонт основных фондов;

- обеспечению населения района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления;

- увеличению объёма предотвращенного ущерба водным объектам Березовского района.

- увеличению площади подготовленных для строительства жилья земельных участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к долгосрочной целевой программе Березовского района

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального

комплекса Березовского района на 2011-2013 годы»

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| N п/п | Мероприятия программы | Государственный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Цель Программы: обеспечение населения Березовского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство насосной станции второго подъёма на территории ВОС в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство насосной станции второго подъема на территории (ВОС) в пгт.Игрим.» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Реконструкция сетей водоснабжения и распределительной камеры на территории ВОС в пгт. Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Реконструкция сетей водоснабжения и распределительной камеры на территории ВОС в пгт.Игрим» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Реконструкция сетей водоснабжения от насосной станции второго подъёма (ВОС) до ул. Королёва 17 в пгт. Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить реконструкцию сетей водоснабжения от насосной станции второго подъёма (ВОС) до ул.Королёва 17 в пгт.Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Полевой (ул. Спортивная – ул. Полевая – ул. Совхозная) в пгт. Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить строительство сетей водоснабжения по ул. Полевой (ул.Спортивная – ул.Полевая – ул.Совхозная) в пгт.Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Рыбников (ул. Кооперативная – ул. Республики – ул. Собянина) в пгт. Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить строительство сетей водоснабжения по ул. Рыбников (ул. Кооперативная – ул.Республики – ул.Собянина) в пгт.Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | Строительство сетей водоснабжения по пер. Рыбников (ул. Рыбников – пер. Смольный – ул. Астраханцева) в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить строительство сетей водоснабжения по пер. Рыбников (ул.Рыбников – пер.Смольный – ул.Астраханцева) в пгт.Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Реконструкция сетей водоснабжения от кот. № 4 до ул. Кооперативная 47 в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить реконструкцию сетей водоснабжения от кот. № 4 до ул.Кооперативная 47 в пгт.Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8 | Реконструкция сетей водоснабжения от кот. № 5 до д/с «Рябинушка» в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить реконструкцию сетей водоснабжения от кот. № 5 до д/с «Рябинушка» в пгт.Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9 | Строительство водозаборных очистных сооружений (ВОС) на 800 м3/сутки с забором воды из реки Ятрия в п.Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство водозаборных очистных сооружений (ВОС) на 800 м3/сутки с забором воды из реки Ятрия в п.Саранпауль» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.10 | Строительство магистральных сетей водоснабжения к существующим жилым домам в п. Сосьва I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство магистральных сетей водоснабжения к существующим жилым домам в п. Сосьва I этап» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.11 | Строительство сетей водоснабжения в пгт.Березово (3,5 км.) II этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Строительство сетей водоснабжения в пгт.Березово II этап» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12 | Строительство (ВОС) на 150 м3/сутки в с. Теги (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 2 842, 2 | 947, 4 | 947, 4 | 947, 4 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство водозаборных очистных сооружений (ВОС) на 150 м3/сутки в с.Теги» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 700, 0 | 900, 0 | 900, 0 | 900, 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 142, 2 | 47, 4 | 47, 4 | 47, 4 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.13 | Строительство (ВОС) на 150 м3/сутки в с. Няксимволь (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 947, 4 | 947, 4 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство водозаборных очистных сооружений (ВОС) на 150 м3/сутки в с.Няксимволь» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 900, 0 | 900, 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 47, 4 | 47, 4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.14 | Строительство магистральных сетей водоснабжения в с. Няксимволь I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство магистральных сетей водоснабжения в с.Няксимволь I этап» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.15 | Строительство (ВОС) на 20 м3/сутки в д. Пугары (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.16 | Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой 3 (трёх) водоразборных колонок в д.Пугары (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.17 | Строительство (ВОС) на 20 м3/сутки в д.Устрем (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.18 | Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой 3 (трёх) водоразборных колонок в д.Устрем (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.19 | Строительство водоочистных сооружений (ВОС) в п. Светлый | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 80 000, 0 | 80 000, 0 | 0 | 0 | Завершить «Строительство водоочистных сооружений (ВОС) в п.Светлый» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 40 000, 0 | 40 000, 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.20 | Реконструкция сетей водоснабжения (холодного и горячего) от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п. Светлый (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить Реконструкцию сетей водоснабжения (холодного и горячего) от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п. Светлый |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.21 | Реконструкция сетей водоснабжения (холодного и горячего) от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п. Светлый (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию сетей водоснабжения (холодного и горячего) от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п.Светлый» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС - 4000 м3/сутки до 5000 м3/сутки в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС - 4000 м3/сутки до 5000 м3/сутки в пгт.Игрим» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Строительство канализационной насосной станции КНС-3 в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство канализационной насосной станции КНС-3 в пгт.Игрим» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Строительство сетей водоотведения в пгт.Игрим I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство сетей водоотведения в пгт.Игрим I этап» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) на 600 м3/сутки в п. Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) на 600 м3/сутки в п.Саранпауль» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5 | Строительство сетей водоотведения в п. Саранпауль I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6 | Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС-1500 м3/сутки до 2000 м3/сутки в пгт.Березово | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию с расширением канализационных очистных сооружений КОС-1500 м3/сутки до 2000 м3/сутки в пгт.Березово» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.7 | Строительство сетей водоотведения в пгт.Березово I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.8 | Строительство канализационной насосной станции КНС в пгт.Березово (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство канализационной насосной станции КНС в пгт.Березово» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.9 | Реконструкция сетей водоотведения в п. Светлый I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию сетей водоотведения в п.Светлый I этап» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.10 | Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС в п.Приполярный | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 3 000, 0 | 3 000, 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию канализационных очистных сооружений КОС в п. Приполярный» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 500, 0 | 1 500, 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 1 500, 0 | 1 500, 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) № 2, 5, 1 в пгт.Игрим | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 29 100,04 | 14 325, 3 | 14 774, 74 | 0 | Завершить «Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) № 2, 5, 1 в пгт.Игрим» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 27 600, 0 | 13 564, 0 | 14 036, 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500, 04 | 761, 3 | 738, 74 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения от кот. № 4 до ул. Кооперативная 47 в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию сетей теплоснабжения от кот. № 4 до ул. Кооперативная 47 в пгт.Игрим» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.3 | Реконструкция сетей теплоснабжения от кот. № 5 до д/с «Рябинушка» в пгт.Игрим (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию сетей теплоснабжения от кот. № 5 до д/с «Рябинушка» в пгт.Игрим» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.4 | Реконструкция угольной котельной с увеличением мощности до 15 мВт и устройством золоудоления в п.Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Реконструкция угольной котельной с увеличением мощности до 15 мВт и устройством золоудоления в п.Саранпауль» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.5 | Строительство сетей тепло-, водоснабжения (надземная прокладка в три нитки) по ул. Советской (закольцовка котельной ДЮЦ и центральной отопительной котельной) в п.Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Строительство сетей тепло-, водоснабжения (надземная прокладка в три нитки) по ул.Советской (закольцовка котельной ДЮЦ и центральной отопительной котельной) в п.Саранпауль» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.6 | Строительство центрального теплового пункта по ул.Собянина в п.Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.7 | Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения (надземная прокладка в три нитки) по ул.Ятринская в п.Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Реконструкция сетей тепло-, водоснабжения (надземная прокладка в три нитки) по ул.Ятринская в п.Саранпауль» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.8 | Строительство центрального теплового пункта по ул.Ятринская в п. Саранпауль (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.9 | Разработка гидравлической модели сетей тепло-, водоснабжения в п.Саранпауль (Проект) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.10 | Строительство сетей теплоснабжения к существующим жилым домам в п.Сосьва I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.11 | Строительство центрального теплового пункта по ул. Механическая в пгт.Березово (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Строительство центрального теплового пункта по ул.Механическая в пгт.Березово» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.12 | Реконструкция сетей теплоснабжения в пгт.Березово I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект «Реконструкция сетей теплоснабжения в пгт.Березово I этап» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.13 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п.Светлый (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию сетей теплоснабжения от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п.Светлый» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.14 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п. Светлый (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить «Реконструкцию сетей теплоснабжения от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п.Светлый» |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.15 | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3,6 мВт в с. Няксимволь (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.16 | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Няксимволь (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  | всего в том числе: | 115 889, 64 | 99 220, 1 | 15 722,14 | 947, 4 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 72 700, 0 | 56 864, 0 | 14 936, 0 | 900, 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 689, 64 | 856, 1 | 786, 14 | 47, 4 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 41 500, 0 | 41 500, 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжижено-го газа по социально-ориентированным тарифам | Муниципальное образование Березовский район | бюджет автономного округа | 53 423, 0 | 16 348,4 | 17 643, 0 | 19 431, 6 |  |
| Итого по Задаче 2 |  |  | бюджет автономного округа | 53 423, 0 | 16 348,4 | 17 643, 0 | 19 431, 6 |  |
| Задача 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве | Муниципальное образование Березовский район | бюджет автономного округа | 84 990, 0 | 33 995, 0 | 27 200, 0 | 23 795, 0 | Увеличить площадь земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой |
| Итого по Задаче 3 |  |  | всего в том числе: | 84 990, 0 | 33 995, 0 | 27 200, 0 | 23 795, 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 84 990, 0 | 33 995, 0 | 27 200, 0 | 23 795, 0 |  |
| Всего по Программе |  |  | всего в том числе: | 254 302, 64 | 149 563, 5 | 60 565, 14 | 44 174, 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 211 113, 0 | 107 207, 4 | 59 779, 0 | 44 126, 6 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 689, 64 | 856, 1 | 786, 14 | 47, 4 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 41 500, 0 | 41 500, 0 | 0 | 0 |  |