АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2011       		        					  			№1284

пгт.Березово

Об утверждении целевой программы  Березовского района централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района                   на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Березовского района  от 19 января 2009 года № 30 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах Березовского района»:

1. Утвердить целевую программу Березовского района  «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» (приложение).

2.  Комитету по финансам администрации района (Граф О.И.) предусматривать средства для реализации целевой программы «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» при разработке проекта бюджета района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года, исходя из возможностей бюджета района.

3. Объёмы финансирования Программы на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района Ивченко С. И.

Глава администрации района                                                  Е.И.Кузнецов

Приложение к постановлению администрации Березовского района

от 13.09.2011  №1284

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

Березовского района

«Централизованное электроснабжение населенных пунктов

Березовского района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года»

ПАСПОРТ

целевой программы Березовского района

«Централизованное электроснабжение населенных пунктов

Березовского района  на 2011 - 2013 годы и на перспективу

до 2015 года»

(далее – программа)

| Наименование программы | «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» |
| --- | --- |
| Наименование и номер распоряжения администрации Березовского района о разработке программы | Распоряжение администрации Березовского района от 23.03.2011 №139-р "О разработке целевой программы Березовского района "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года" |
| Дата утверждения программы (наименование и номер постановления администрации Березовского района) | постановление администрации Березовского района от ____ _______ 2011 года № ____ «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» |
| Исполнитель программы | управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населённых пунктах Березовского района; - создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства на территории Березовского района. Задачи программы: -повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей; -повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии; - создание предпосылок для развития новых производств и местной промышленности; - обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | - строительство линий электропередач; - строительство трансформаторных подстанций; - увеличение площади участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой; - повышение надежности работы систем электроснабжения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений; |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года |
| Перечень мероприятий | - строительство электросетевых объектов; - реконструкция внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов Березовского района; - обновление парка дизель генераторов выработавших установленный ресурс в городских и сельских поселениях района; - возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года составляет 508 312, 0 тыс. рублей, в том числе: 3 180, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 505 132, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии, в том числе: 2011 год – 992, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 223 456, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 2012 год – 1 350, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 140 838, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 2013 год – 838, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 140 838, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | Повышение качества условий проживания населения Березовского района, повышение надежности работы системы электроснабжения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений; - увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Березовский район находится на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Площадь составляет 88, 1 тыс.кв.км. Численность  населения района             – 25, 86 тысяч человек. В состав района входят 26 населенных пунктов из них 2 городских поселения и 4 сельских поселения. В силу ряда природно-климатических факторов транспортная схема района не развита – нет железных и автомобильных дорог с твёрдым покрытием, существующие сезонные дороги ограничивают его экономическое развитие, снижают конкурентоспособность продукции вывозимой за пределы муниципального образования.

Одной из наиболее острых проблем является полное отсутствие централизованного электроснабжения Березовского района. Электроснабжение поселений осуществляется от 17 автономных электростанций. В пгт.Березово эксплуатируются газопоршневые дизельные электростанции, использующие в качестве топлива природный газ Березовского месторождения. В  поселениях Игрим, Светлый,  Приполярный, Хулимсунт  эксплуатируются газотурбинные электростанции,  использующие в качестве топлива природный газ из системы магистральных газопроводов. Снабжение электрической энергией остальных населенных пунктов района осуществляется от 10 дизельных электростанций, наиболее крупная из которых расположена в с. Саранпауль (мощностью 4,64 МВт).

Основными проблемами при эксплуатации дизельных электростанций в условиях отсутствия дорог являются:

доставка в населенные пункты дизель генераторов;

сезонный завоз дизельного топлива, который возможен только в летнюю навигацию водным путём;

высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой дизельной электростанцией;

нестабильное и некачественное снабжение потребителей электрической энергией.

В населенных пунктах Березово, Игрим, Светлый, Приполярный, Хулимсунт, Саранпауль, Сосьва, Анеево, Ванзетур, Теги, Няксимволь автономные электростанции работают круглосуточно, а в населенных пунктах д. Сартынья, д. Пугоры они работают по 12 часов в сутки.

Существующее состояние дизель генераторов для электроснабжения населенных пунктов Березовского района по поселениям с указанием количества проживающих приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование поселения | Количество проживающего населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Состояние дизель генераторов на 1 января 2011 года |  |  |
|  |  | Общее количество дизель генераторов | Выработали установленный моторесурс |  |
| 1. Городское поселение Березово | 7827 |  |  |  |
| пгт. Березово | 7081 | 11 | 7 |  |
| д. Демино | 43 | Электроснабжение от пгт.Березово |  |  |
| д. Шайтанка | 159 | Электроснабжение от пгт.Березово |  |  |
| с. Теги | 416 | 3 |  | 0 |
| д. Пугоры | 73 | 2 |  | 2 |
| д. Устрем | 55 | Электроснабжение от с. Теги |  |  |
| ОАО «Сибирская рыба» |  | 3 |  | 2 |
| Березовский филиал ОАО «ЮТЭйР» |  | 5 |  | 3 |
| 2. Городское поселение Игрим | 9415 |  |  |  |
| пгт. Игрим | 8783 | 7 |  | 3 |
| д. Анеево | 157 | 4 |  | 2 |
| д. Ванзетур | 455 | Электроснабжение от пгт.Игрим |  |  |
| д. Новинская | 20 | 1 |  | 1 |
| 3. Сельское поселение Саранпауль | 4364 |  |  |  |
| с. Саранпауль | 2945 | 8 |  | 4 |
| д. Щекурья | 98 | Электроснабжение от с.Саранпауль |  |  |
| д. Сосьва | 893 | 5 |  | 3 |
| д. Ломбовож | 212 | 4 |  | 2 |
| д. Кимкьясуй | 104 | 3 |  | 2 |
| д. Сартынья | 60 | 2 |  | 0 |
| 4 Сельское поселение Приполярный | 1196 | 24 |  | 4 |
| 5 Сельское поселение Светлый | 1545 | 19 |  | 5 |
| 6 Сельское поселение Хулимсунт | 1404 | 25 |  | 3 |
| д. Няксимволь | 519 | 6 |  | 2 |
| Итого |  | 144 |  | 61 |

В настоящее время актуальность опережающего развития централизованной электроэнергетики Березовского района обусловлена перспективами проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», в основе которого заложено использование природно-ресурсного потенциала Приполярного и Полярного Урала.

В связи с чем, целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»   предусматривается сооружение структурообразующих центров питания и линий электропередачи в Березовском районе за счет средств бюджета автономного округа, бюджета района и внебюджетных привлекаемых инвестиций.

Внутрипоселковые электрические сети 0.4-6-10 кВ населенных пунктов Березовского района пгт.Игрим, п. Саранпауль, п. Ломбовож, п. Кимкьясуй,                 д. Хулимсунт,  введены в эксплуатацию в семидесятые годы и ранее, в основном выполнены на деревянных опорах и эксплуатируются в сложных климатических условиях.

Морально и физически устаревшее оборудование внутрипоселковых сетей имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей.

Из-за высокой степени износа (от 30 до 100 %) требуются значительные затраты на эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы внутрипоселковых электрических сетей и дизельных электростанций населенных пунктов.

Неблагополучное состояние электрических сетей  и износ основного оборудования дизельных электростанций (дизель генераторов) в поселках не позволяет осуществлять подключение новых потребителей, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения.

В настоящее время городскими и сельскими поселениями  с имеющимися инвестиционными возможностями проводятся работы только по аварийному восстановлению внутрипоселковых сетей 0.4-6-10 кВ.

Необходимость реконструкции внутрипоселковых электрических сетей обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием и является одним из направлений в энергосберегающей политике Березовского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Реконструкция электрических сетей населенных пунктов района  предусматривает реконструкцию, техническое перевооружение и дальнейшее развитие внутрипоселковых сетей, что обеспечит рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов в каждом отдельном населенном пункте и в целом по району.

По состоянию на 1 января 2011 года реконструкция внутри поселковых сетей за период с 1997 по 2010 гг. выполнена в 7 населенных пунктах и еще требуется 
в 17  населенных пунктах района, из них предусматривается подготовка и перевод на централизованное электроснабжение 8 населенных пунктов.

Потребность в реконструкции внутрипоселковых электрических сетей 
0.4-6-10 кВ населенных пунктов Березовского района  приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование городских (сельских) поселений | Всего проживает населения (человек) | Выполнение реконструкции внутрипоселковых электрических сетей на 1 января 2011 года, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реконструкция выполнена | требуется реконструкция | реконструкция, предусмотренная программой |
| 1. пгт. Березово | 7081 | 90 | 10 | 0 |
| 2. д. Демино | 43 | 64 | 36 | 0 |
| 3. д. Шайтанка | 159 | 80 | 20 | 0 |
| 4. д. Устрем | 55 | 92 | 8 | 0 |
| 5. д. Пугоры | 73 | 80 | 20 | 0 |
| 6. с. Теги | 416 | 80 | 20 | 0 |
| 7. пгт. Игрим | 8783 | 0 | 100 | 15 |
| 8. д. Анеево | 157 | 0 | 100 | 0 |
| 9. п. Ванзетур. | 455 | 90 | 10 | 0 |
| 10. с. Саранпауль | 2945 | 0 | 100 | 0 |
| 11. д. Ломбовож | 212 | 0 | 100 | 0 |
| 12. д. Кимкьясуй | 104 | 0 | 100 | 0 |
| 13. д. Сартынья | 60 | 100 | 0 | 0 |
| 14. д. Сосьва | 893 | 50 | 50 | 0 |
| 15. п. Хулимсунт | 1969 | 0 | 100 | 0 |
| 16. д. Няксимволь | 519 | 90 | 10 | 0 |
| 17. п. Приполярный | 1196 | 0 | 100 | 0 |
| 18. п. Светлый | 1545 | 0 | 100 | 0 |

В связи со значительным моральным и физическим износом существующих электросетей населенных пунктов района, неудовлетворительным техническим состоянием, не обеспечивающим принятие по вновь построенным линиям электропередачи централизованного электроснабжения, требуется финансовая поддержка из средств бюджета района и автономного округа.

В программе представлен ориентировочный объем капитальных вложений, необходимый для оказания содействия поселениям района в реконструкции электрических сетей населенных пунктов.

В целях сохранения социальной стабильности необходимо обеспечить покрытие убытков энергоснабжающих организаций в зоне децентрализованного сектора района, возникающих в связи с реализацией услуг по социально ориентированным тарифам.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки её реализации

- Целями реализации программы являются:

- удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населённых пунктах Березовского района;

- создание условий для увеличения объёмов жилищного строительства на территории Березовского района.

- Задачи программы:

- повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей;

- повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии;

- создание предпосылок для развития новых производств и местной промышленности;

- обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.

3. Срок реализации программы – 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года.

Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение

целей и задач программы, а также изменение механизмов реализации программы

Раздел 3. Программные мероприятия

Выполнением программных мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей программе предполагается:

1) Реконструкция инженерных сетей электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим Березовского района; в том числе:

- Инженерные изыскания для объекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим»;

- Корректировка проекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим»;

- Проведение государственной экспертизы проекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим»;

- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим»;

- Проведение межевых работ земельного участка объекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим»

2)  Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим  Березовского района                      I этап; в том числе:

- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»;

- Корректировка проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим

Березовского района  I этап»

- Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района  I этап»;

- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим  Березовского района  I этап»;

- Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района  I этап».

3)  Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района                         II этап (ПИР); в том числе:

- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения  пгт.Игрим Березовского района  II этап»;

- Разработка ПСД для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района  II этап»;

- Проведение государственной экспертизы для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района  II этап»;

- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим  Березовского района                                  II этап»;

- Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района  II этап».

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года составляет 508 312, 0 тыс. рублей, в том числе:    3 180, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района, 505 132, 0      тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии, в том числе:

2011 год – 992, 0  тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района,                   223 456, 0 тыс. рублей  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии;

2012 год – 1 350, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района,                 140 838, 0  тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии;

2013 год – 838, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района,                              140 838, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджета  Березовского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Березовского района на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке

Раздел 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Берёзовского  района.

Реализация мероприятий осуществляется путём софинансирования на реконструкцию внутрипоселковых электрических сетей населённых пунктов, за счёт средств бюджета автономного округа и средств бюджета Березовского района.

Исполнитель Программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района – осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Исполнитель Программы несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.

Исполнитель Программы может вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.

6. Оценка эффективности реализации целевой программы

Исходя из запланированных мероприятий настоящей программы предусматриваемых в течение 2011 - 2013 годов ожидаются показатели по:

- повышению качества условий проживания населения Березовского района;

- повышению надежности работы системы электроснабжения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений;

- увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к целевой программе Березовского района

«Централизованное электроснабжение

пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы

и на перспективу до 2015 года»

ОСНОВНЫЕ  ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плановый период |  |  | период на перспективу |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| - Цель Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей. Повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии. Осуществление технического перевооружения электрических сетей с доведением показателей работы электрооборудования до современных нормативных требований. Улучшение условий эксплуатации и безопасности обслуживания оборудования с увеличением продолжительности межремонтных периодов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим» Березовского района; в том числе: | Муниципальное образование Березовский район | всего | 9 471, 0 | 0 | 1 008, 0 | 8 463, 0 | 0 | 0 | Завершить реконструкцию инженерных сетей по ул. Молодёжная |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 8 855, 0 | 0 | 910, 0 | 7 945, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 616, 0 | 0 | 98, 0 | 518, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инженерные изыскания для объекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим» |  | бюджет автономного округа |  |  | 910, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка проекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим» |  | муниципальный бюджет |  |  | 98, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы проекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим» |  | муниципальный бюджет |  |  |  | 320, 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим» |  | муниципальный бюджет |  |  |  | 99, 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение межевых работ земельного участка объекта «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим» |  | муниципальный бюджет |  |  |  | 99, 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»; в том числе: | Муниципальное образование Березовский район | Всего | 22 562, 0 | 12 992, 0 | 9 570, 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить реконструкцию сетей электроснабжения в пгт. Игрим I этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 21 090, 0 | 12 000, 0 | 9 090, 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 1 472, 0 | 992, 0 | 480, 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» |  | муниципальный бюджет |  | 495, 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» |  | муниципальный бюджет |  | 99, 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» |  | муниципальный бюджет |  | 200, 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» |  | муниципальный бюджет |  | 99, 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» |  | муниципальный бюджет |  | 99, 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района II этап (ПИР); в том числе: | Муниципальное образование Березовский район | всего | 3 147, 0 | 0 | 772, 0 | 2 375, 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в пгт. Игрим II этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2 055, 0 | 0 | 0 | 2 055, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 1 092, 0 | 0 | 772, 0 | 320, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района II этап» |  | муниципальный бюджет |  |  | 624, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района II этап» |  | муниципальный бюджет |  |  | 49, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района II этап» |  | муниципальный бюджет |  |  | 99, 0 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района II этап» |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 2 055, 0 |  |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района II этап» |  | муниципальный бюджет |  |  |  | 320, 0 |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция сетей электроснабжения в пгт. Березово Березовского района I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в пгт. Березово I этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Реконструкция сетей электроснабжения в п. Теги Березовского района I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в п. Теги I этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Шайтанка Березовского района (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в д. Шайтанка |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Пугоры Березовского района (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в д. Пугоры |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Устрём Березовского района (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в д. Устрём |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9. | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Дёмино Березовского района (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в д. Дёмино |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10. | Реконструкция сетей электроснабжения в п. Ванзетур Березовского района (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в п. Ванзетур |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11. | Реконструкция сетей электроснабжения в п. Саранпауль Березовского района I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в п. Саранпауль I этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.12. | Реконструкция сетей электроснабжения в п. Сосьва Березовского района I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в п. Сосьва I этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13. | Реконструкция сетей электроснабжения в с. Няксимволь Березовского района (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в с. Няксимволь |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14. | Реконструкция сетей электроснабжения в с. Ломбовож Березовского района I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в с. Ломбовож |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.15. | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Кимкьясуй Березовского района I этап (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершить проектно-изыскательские работы на реконструкцию сетей электроснабжения в д. Кимкьясуй I этап |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Приобретение дизель генераторов для населённых пунктов с децентрализованным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение дизель генератора для автономной электростанции в д. Кимкьясуй Березовского района | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Приобретение дизель генератора для автономной электростанции в д. Сосьва Березовского района | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение дизель генератора для автономной электростанции в д. Ломбовож Березовского района | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение дизель генератора для автономной электростанции в д. Анеево Березовского района | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение дизель генератора для автономной электростанции в д. Новинская Березовского района | Муниципальное образование Березовский район | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Муниципальное образование Березовский район | всего | 473 132, 0 | 211 456, 0 | 130 838,0 | 130 838,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 473 132, 0 | 211 456, 0 | 130 838,0 | 130 838,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по Задаче |  |  | всего | 508 312, 0 | 224 448, 0 | 142 188, 0 | 141 676, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 505 132, 0 | 223 456, 0 | 140 838, 0 | 140 838, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 3 180, 0 | 992, 0 | 1 350, 0 | 838, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по программе |  |  | всего | 508 312, 0 | 224 448, 0 | 142 188, 0 | 141 676, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 505 132, 0 | 223 456, 0 | 140 838, 0 | 140 838, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет | 3 180, 0 | 992, 0 | 1 350, 0 | 838, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |