- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2013							                                       № 704

пгт. Березово

О внесении изменений в приложение

к   постановлению администрации

Березовского района от 13.09.2011г.

№ 1284 «Об утверждении  целевой

программы Березовского района

«Централизованное электроснабжение

населенных пунктов Березовского района

на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года »

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1.Внести  в  приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 « Об утверждении целевой программы «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года» (далее Программа) следующие изменения:

1.1 Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| «Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2011- 2015 годы составляет: 960 499,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры – 941 872,2 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 18 627,4 тысяч рублей; 2011 год: -объем финансирования 288 319,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета ХМАО – Югры – 284 402,4 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 3 916,8 тысяч рублей; 2012 год: объем финансирования 384 339,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета ХМАО – Югры – 381 180,8 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 3 158,6 тысяч рублей; 2013 год: объем финансирования 76 789,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 75 789,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 1000,0 тысяч рублей; 2014 год: объем финансирования 128 947,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 122 500,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 6 447,0 тысяч рублей; 2015 год: объем финансирования 82 105,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 78000,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 4 105,0 тысяч рублей; Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат котировке». |
| --- | --- |

1.2. Раздел 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района (ПИР);

-Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района (СМР);

- Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап (СМР);

- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение межевых работ земельного участка объекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение государственной экспертизы проекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района II этап (СМР);

- Реконструкция  сетей электроснабжения в с. Саранпауль;

- Реконструкция  сетей электроснабжения в с. Светлый;

- Реконструкция  сетей электроснабжения в д.Пугоры, с.Теги, д.Шайтанка, д.Анеево;

-Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Березовский район по возмещению недополученных доходов,

- Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 .02. 2008 года «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап».

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой  Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет: 960 499,6  тысяч рублей, в том числе 941 872,2 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 18 627,4 тысяч рублей  за счет средств бюджета Березовского района.

2011 год:

288 319,2 тысяч рублей, в том числе: 284 402,4 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 916,8 тысяч рублей  за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:

384 339,4 тысяч рублей,  в том числе: 381 180,8 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 158,6 тысяч рублей  за счет средств бюджета Березовского района;

2013 год:

76 789,0  тысяч рублей,  в том числе: 75 789,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии;  1 000,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета Березовского района;

2014 год:

128 947,0  тысяч рублей,  в том числе: 122 500,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии;  6 447,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета Березовского района;

2015 год:

82 105,0  тысяч рублей,  в том числе: 78 000,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии;  4 105,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования программных мероприятий при необходимости подлежат корректировке».

2. Приложение  к целевой программе «Перечень программных мероприятий целевой программы»  изложить в следующей редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района  И.Ю. Челохсаева.

Глава администрации  района                                   		                 Л.К. Коротун