Приложение 2

к целевой программе Березовского района «Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального Березовского района на 2011-2015 годы»

Показатели ожидаемых результатов реализации

целевой программы Березовского района

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое назначение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61 | Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/ут/Гкал | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 |
| 2 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в м/п | 4500 | 4835 | 13051,8 | 14356,9 | 15792,8 | 17372,1 | 69908,6 |
| 3 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в % | 2,5 | 2,8 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 34,7 |
| 84 | Уровень газификации котельных, % | 65 | 66 | 67,4 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,4 |
| 95 | Водоочистные сооружения | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением (км). | 248,83 | 0 | 0 | 6,5 | 6,77 | 6,58 | 268,68 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед/км | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 |
| 22 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | 68,3 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 70,1 | 70,4 | 70,4 |