АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2009                                                        					№ 487

пгт.Березово

Об утверждении адресной программы

Поэтапного перехода на отпуск

потребителям коммунальных ресурсов

по приборам учёта на 2009-2012 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ                 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.04.1996 № 28-ФЗ                       «Об энергосбережении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,                от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления              и определения нормативов потребления коммунальных услуг»:

1. Утвердить адресную программу поэтапного перехода на отпуск  потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета на 2009-2012 годы  (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района Каплина С.М.

Глава Березовского района                                                               В.Н. Мальцев

Приложение к постановлению

Администрации Березовского района

от	 25.05.2009  № 487

ПРОГРАММА

поэтапного перехода на отпуск потребителям коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии)

по приборам учёта  на 2009-2012 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа поэтапного перехода на отпуск потребителям коммунальных ресурсов по приборам учета на 2009-2012 годы по муниципальному образованию Березовского района (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Федеральные законы от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении»; от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации района |
| Дата утверждения программы (наиме-нование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Заказчик координатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации района |
| Заказчик программы | Управляющие организации (УО), Товарищества собственников жилья (ТСЖ), МУП ЖКХ |
| Исполнители Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства; - Управляющие организации (УО), Товарищества собственников жилья (ТСЖ), МУП ЖКХ |

| Цель программы Задачи программы | Повышение эффективности конечного потребления коммунальных ресурсов и обеспечение на этой основе улучшения эксплуатации жилищного фонда и комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, а также уменьшение расходов бюджетов различных уровней на энергообеспечение объектов ЖКХ. - обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования объектов жилищ-ного фонда; - реализация государственной политики реформи-рования жилищно-коммунального комплекса; - обновление и расширение парка контрольно-измерительных приборов, компьютерного оборудова-ния, программных пакетов и баз данных; - обеспечение точности, достоверности и единства измерений при производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов; - обеспечение эффективности использования и учета коммунальных ресурсов в процессе потребления; - переход в расчетах с конечными потребителями коммунальных ресурсов и услуг на двуставочные и дифференцированные по времени потребления тарифы; - снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с содержанием энергетического хозяйства; -мобилизация внебюджетных источников финанси-рования программных мероприятий |
| --- | --- |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Установка приборов учета тепла, воды, электроэнергии -1222 шт. 2. Доля средств собственников (ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК) в общем объеме расходов, направленных на установку приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов – 5 %; |
| Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2009-2012 годы |
| Перечень подпрограмм | Основные мероприятия в Программе сгруппированы в две подпрограммы: 1.Установка приборов и узлов управления учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, энергопотребления); 2.Создание системы управления потреблением коммунальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |

| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программных мероприятий осущест-вляется за счет средств: - средства федерального бюджета – 17,6925 млн. рублей; - средства окружного бюджета – 14,154 млн. рублей; - собственников жилых помещений многоквартирных домов – 1,76925 млн. рублей; - средства управляющих компаний и ТСЖ – 1,76925 млн. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей местного бюджета на соответствующий год |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально экономической эффективности | Повышение социальной и ресурсной эффективности объектов. Повышение надежности и качества оказания услуг. Обеспечение объектов жилищного фонда на 100% приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов. Правовое обеспечение защиты интересов потребителей |

РАЗДЕЛ I

Характеристика проблемы, на решение которой

направлена целевая программа

Схема энергосбережения жилых домов (в том числе теплоснабжением, горячим и холодным водоснабжением, энергоснабжением) формировалась в 60-90-е годы прошлого столетия без учета необходимости установки и использования приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Оплата коммунальных услуг большим бременем ложится на население, управляющие организации, ТСЖ. Без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов.

Разработка и внедрение программы позволит решить почти все проблемные вопросы. Установленные приборы учета для осуществления расчетов между сторонами за поставленные коммунальные ресурсы используются малоэффективно. Причиной этого является отсутствие утвержденного единого порядка расчета с потребителями за коммунальные ресурсы по показаниям общедомовых приборов учета. 	Энергоснабжение жилых зданий осуществляется различными организациями, экономические интересы которых не согласованы. Проведение политики, направленной на 100% оснащение жилищного фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов  и узлами управления является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития города, направленного на рациональное и эффективное использование природно-ресурсного, человеческого и экономического потенциалов.

РАЗДЕЛ II

основные цели и задачи целевой программы

с указанием сроков и этапов ее реализации,

а также целевых показателей

Целью программы является повышение эффективности конечного потребления коммунальных ресурсов и обеспечение на этой основе улучшения эксплуатации жилищного фонда и комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, а также уменьшение расходов бюджетов различных уровней на энергообеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства. Достижение поставленной цели бази-руется на основании имеющегося потенциала за счет рациональной взаимоувязанной реализации действующих целевых федеральных, региональных адресных программ в области реформирования и модерни-зации жилищно-коммунального хозяйства, решение задач по оснащению жилищного фонда приборами учёта тепловой энергии, воды и

электроэнергии, внедрения в сфере ЖКХ системы расчетов за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета.

Основными целями также являются:

- 	повышение качества оказываемых коммунальных услуг;

- 	обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности 	функционирования объектов жилищного фонда;

- 	уменьшение затрат на оплату ресурсов;

- 	определение фактических объемов потребления энергоресурсов жилищным 	фондом;

- 	ослабление финансового бремени для населения при реформировании жилищно-	коммунального комплекса.

В процессе реализации программы предусматривается решение следующих 	первоочередных задач:

- 	формирование структуры мониторинга и управления потреблением 	коммунальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- 	технологическое переоснащение системы приборного учета и регулирования 	потребления коммунальных ресурсов, обновление и расширение парка 	контрольно-измерительных приборов, компьютерного оборудования, 	программного обеспечения и баз данных;

- 	обеспечение точности, достоверности и единства измерений при производстве, 	транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов;

- 	переход в расчетах с конечными потребителями коммунальных ресурсов и услуг 	на двуставочные и дифференцированные по времени суток тарифы;

- 	развитие механизма привлечения внебюджетных инвестиций для реализации 	программы;

- 	развитие финансово-экономических механизмов и нормативно-правового 	обеспечения управление потреблением коммунальных ресурсов;

- 	создание системы заинтересованности производителей и поставщиков 	энергетических ресурсов в применении энергоэффективных технологий;

- 	создание условий для реализации мероприятий по реформированию жилищно-	коммунального комплекса;

- 	обеспечение финансового оздоровления учреждений;

- 	снижение удельных издержек на полученные услуги.

Мероприятия по срокам реализации  Программы: 2009-2012 годы

В первую очередь будут осуществляться меры, направленные на оснащение многоквартирных домов приборами учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии, реализацию проектов по внедрению инновационных решений, связанных с формированием условий для региональной системы управления потреблением коммунальных ресурсов, создание в сфере ЖКХ  системы расчетов за потребленные жилищные и коммунальные услуги по показаниям приборов, создание правовой, нормативной и методической базы, обеспечивающей условия реализации программных мероприятий, развитие конкурентного рынка энергосбере-

гающих технологий, отработку мер государственного регулирования в сфере ЖКХ, введение в действие финансовых механизмов внебюджетного финансирования.

Расширение использования технических и технологических разработок разработанных на основе созданного правового поля и вовлечение организаций на выполнение программных мероприятий.

В период 2009-2012 года предусматривается обеспечить 100% оборудования многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

Мониторинг и управление потреблением коммунальных ресурсов предусматривает организовать единую программно-аппаратную инфраструктуру.

Создание системы мониторинга и управления потреблением коммунальных ресурсов позволит спланировать следующие основные экономические эффекты для исполнителей коммунальных услуг и поставщиков коммунальных ресурсов:

- 	достоверность и оперативность данных по объему и параметрам потребляемых 	коммунальных ресурсов, используемых для расчетов потребителями 	коммунальных ресурсов;

- 	сокращение потерь и повышение качества предоставления коммунальных 	ресурсов потребителям;

- 	оперативное устранение нештатных ситуаций в инженерно-коммунальных сетях.

Общие затраты на создание системы мониторинга и управления потреблением коммунальных ресурсов составляют 35,385 млн. рублей, при этом достигается снижение себестоимости производства и оказания коммунальных услуг до 10%.

РАЗДЕЛ III

Перечень программных мероприятий

Основные мероприятия программы:

1.	Установка приборов и узлов управления учета потребления коммунальных 	ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, энергопотребления).

2. Создание системы управления потреблением коммунальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

РАЗДЕЛ IV

Обоснование ресурсного обеспечения

целевой программы

Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств:

мил. руб.

| № п/п | Источник финансирования | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | средства федерального бюджета | 17,6925 | 3,865 | 3,83 | 5,3675 | 4,63 |
| 2 | средства окружного бюджета | 14,154 | 3,092 | 3,064 | 4,294 | 3,704 |
| 3 | собственников жилых помещений многоквартирных домов | 1,76925 | 0,3865 | 0,383 | 0,53675 | 0,463 |
| 4 | средства управляющих компаний и ТСЖ | 1,76925 | 0,3865 | 0,383 | 0,53675 | 0,463 |
|  | ИТОГО | 35,385 | 7,73 | 7,66 | 10,735 | 9,26 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей местного бюджета на соответствующий год.

РАЗДЕЛ V

Механизм реализации целевой программы

Реализация мероприятий программы, предусмотренных Программой в части средств бюджета автономного округа, осуществляется Правительством ХМАО-Югры, в части средств бюджета муниципального образования является муниципальным образованием Берёзовский район, федеральные средства - Средства Фонда софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде софинансирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства», средства собственников на основания протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.

РАЗДЕЛ VI

Оценка социальной, экономической, бюджетной,

экологической эффективности программы

Экономическая необходимость разработки программы обусловлена:

- 	значительным объемом затрат на оплату энергоресурсов;

- 	увеличение затрат населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 	независимо от форм собственности, на оплату услуг за энерго-тепло, 	водообеспечение в связи с продолжающимся ростом тарифов;

- 	недостаточной степенью оснащенности организаций и жилищного фонда приборами коммерческого учета;

- 	отсутствием информации о фактическом потреблении энергоресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- 	недостаточным проведением поставщиками и потребителями энергоресурсов 	мероприятий по энергосбережению, приводящим к сниже-нию потребления энергоресурсов.

При разработке учитываются также основные положения следующих документов:

- 	Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 	реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- 	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 	местного самоуправления в Российской Федерации»;

- 	Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении»;

-  	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования 	тарифов организаций коммунального комплекса»;

-  	постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах 	ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- 	постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 	предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- 	постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил 	установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

- Повышение социальной и ресурсной эффективности объектов.

- Повышение надежности и качества оказания услуг.

- Обеспечение объектов жилищного фонда на 100%  приборами учета 	потребляемых коммунальных ресурсов.

- Правовое обеспечение защиты интересов потребителей.

Основной целью программы является устойчивое энергоснабжение жизнедеятельности Березовского района в требуемом количестве и требуемого качества, повышение эффективности использования энергоносителей. Создание экономических, технических и организационных условий для проведения политики энергосбережения.

Энергосбережение представляет собой многогранную, имеющую большое общественное и государственное значение проблему, от успеха в решении которой зависят экономическое состояние страны и рост благосостояния ее населения, сохранение природных богатств страны и здоровья будущих поколений граждан Российской Федерации.

Осуществление таких мероприятий позволяет экономить от 15 до 40% платежей за тепло и воду, электроэнергию.

Анализ показывает, что в большинстве случаев фактическое потребление тепла составляет 60-70% от расчетных нагрузок по отоплению и ГВС. Как следствие сократятся приписки в объемах поставляемых ресурсов со стороны ТВС организаций.

Предприятия, производящие и продающие энергоресурсы, заинтересованы (как и любые другие предприятия, производящие  предназначенную для сбыта продукцию) прежде всего в увеличении прибыли. Добиться этого они могут только тремя способами:

-	снижение себестоимости продукции;

-	увеличение стоимости единицы производимой продукции;

-	увеличение количества реализуемой продукции.

Реализация первого  способа предполагает решение предприятиями ряда непростых управленческих и  организационно-технических проблем, и по этой причине  первый способ не пользуется популярностью среди производителей энергоресурсов. К тому же работы по снижению себестоимости почти всегда предполагают значительные первоначальные  затраты.

Второй способ  также  «не срабатывает», поскольку  государство, в соответствии с антимонопольным законодательством, жестко контролирует тарифы на энергоресурсы.

Остается третий  способ – увеличение количества продаваемых потребителям энергоресурсов, и этим способом  фактически широко пользуются производители. При этом отечественных производителей энергоресурсов мало беспокоит вопрос о том, кто оплачивает явно расточительное потребление в стране  энергоресурсов – потребление, удельные показатели которого в 3-4 раза выше, чем в промышленно-развитых странах.

Следовательно, производители и поставщики энергоресурсов не могут рассматриваться как союзники государства в деле учета  потребления энергоресурсов.

Конкретные выводы можно сделать и в отношении потребителей энергоресурсов. Их условно можно разделить на две группы.

К первой  группе следует  отнести  тех, кто потребляет больше энергоресурсов, чем то количество, которое фактически ими оплачивается. Эта группа  весьма многочисленна,  (хотя и бытует противоположное мнение), потребители, относящиеся к ней,  по понятным причинам тоже не заинтересованы  в учете потребления энергоресурсов.

Вторую  группу составляют потребители, которым - в силу разных причин - приходится оплачивать больше энергоресурсов, чем количество, которое они фактически потребляют. Эта группа потребителей заинтересована в объективном и достоверном учёте энергоресурсов. По существу, заботами и усилиями в основном только этой группы потребителей в настоящем и  поддерживается определенный уровень  работ по энергосбережению в стране, именно эта группа потребителей, заботясь о своих законных интересах,  объективно защищает интересы общества в целом.

Вместе с тем потребителей  второй группы нельзя рассматривать как активных союзников государства в деле организации учета энергоресурсов.

а) 	Во-первых, они представляют собой достаточно неоднородный  и плохо 	организованный  (в аспекте энергосбережения)  «конгломерат» юридических и 	физических лиц.

б)	Во-вторых,  многие потребители второй группы  сами по себе не в состоянии  	справиться со всем объемом  сложных  в техническом отношении задач, с 	которыми неизбежно приходится сталкиваться при решении проблем 	организации учета потребления  таких, к примеру,  энергоресурсов, как теплота и 	горячий теплоноситель. Не говоря уже о том противодействии, которое 	оказывают им поставщики ресурсов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- в области учета энергоресурсов не задействованы экономические «механизмы»;

- проводимые в стране  работы по учёту энергоресурсов лишены системной, 	концептуальной основы и характеризуются низкой эффектив-ностью;

- главное несоответствие - постановка во главе программ ресурсосбе-режения поставщиков ресурсов.

Все  более актуальным становиться вопрос о том, а кому должна отводиться роль подлинных и действенных союзников государства, проводников его политики  в деле учёта энергоресурсов.

Управляющая делами 								О.Г. Есетова