АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2011       		        					  			       №1630

пгт.Березово

Об  утверждении порядка принятия решений о  подготовке и      реализации      бюджетных    инвестиций   в     объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района

- В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                 в целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счёт средств бюджета Березовского района:

- 1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Жизнь Югры».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по финансам Граф О.И.

И.о. главы администрации района 					               Е.Л.Кулешов

- Приложение к постановлению

- администрации Березовского района

- от 15.11.2011  №1630

- ПОРЯДОК

- принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

- в объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета Березовского района.

- 1.2. Действие Порядка распространяется на бюджетные инвестиции, направляемые в объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

- 1.3. Целью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства является наиболее полное удовлетворение потребностей населения Березовского района в социально значимых объектах с учетом экономической целесообразности строительства объектов муниципальной собственности.

- 1.4. Перечень строек и объектов для нужд муниципального образования Березовский район - это перечень подлежащих строительству, реконструкции объектов инвестиций социально значимых для муниципального образования Березовский район, финансирование которых гарантируется в текущем финансовом году за счет средств бюджета Березовского района (далее - Перечень строек и объектов), а также за счет средств округа.

- 1.5. Настоящим Порядком не регулируется осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которые не относятся к муниципальной собственности и не являются капитальными вложениями в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.

- 2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

- муниципальной собственности Березовского района

2.1. Подготовка предложений о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства формируется структурными подразделениями администрации Березовского района, курирующими соответствующие отрасли по направлениям и являющимися главными распорядителями средств бюджета Березовского района.

2.2. Предложение о включении объекта инвестиций в Перечень строек и объектов - это письменное обращение главного распорядителя на имя главы администрации Березовского района с информацией об объекте инвестиций:

- - характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства;

- - показатели, характеризующие имеющийся уровень обеспеченности населения услугами, предоставление которых планируется обеспечивать за счет осуществления бюджетных инвестиций в объект капитального строительства;

- - наименование объекта инвестиций;

- - характер строительства (новое, реконструкция);

- - сведения об изменении назначения объекта в случае, если такое изменение планируется произвести в ходе реконструкции этого объекта;

- - срок ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;

- необходимый (планируемый) объем бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Березовского района на очередной финансовый год и плановый период;

2.3. Инициатор подготовки предложения о включении объекта инвестиций в Перечень строек и объектов готовит предложение на имя главы администрации Березовского района, которое с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием инвестиционного проекта передается на рассмотрение Рабочей группе, созданной на основании распоряжения главы администрации Березовского района (далее по тексту - Рабочая группа) по разработке программ капитального строительства и капитального ремонта.

2.4. Предложение о включении объекта инвестиций в Перечень строек и объектов рассматривается Рабочей группой по разработке программ капитального строительства и капитального ремонта на предмет необходимости, целесообразности инвестирования объекта в очередном финансовом году и плановом периоде для включения его в проект Перечня строек и объектов.

2.5. Объекты инвестиций, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации целевых программ, ведомственных целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Березовского района, подлежат включению в проект Перечня строек и объектов в пределах средств, предусмотренных указанными программами.

2.6. Проект Перечня строек и объектов на текущий финансовый год и плановый период формируется Управлением капитального строительства и ремонта администрации Березовского района и утверждается постановлением администрации Березовского района согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку с учетом следующих условий:

- Наличие объекта инвестиций в целевых программах, ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или Березовского района, одобрение объекта инвестиций Рабочей группой по разработке программ капитального строительства и капитального ремонта и согласование включения объекта в Перечень строек и объектов главой администрации Березовского района.

- Обеспеченность объекта инвестиций проектно-сметной документацией (стадия - рабочая документация), утвержденной в установленном порядке.

- Наличие неисполненного денежного обязательства по объекту инвестиций (переходящие объекты из Перечня строек и объектов года, предшествующего планируемому, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы).

- Полная финансовая обеспеченность объектов, предполагаемых к вводу в эксплуатацию в планируемом году.

- Соответствие заявленных объемов финансирования условиям состоявшихся конкурсов на выполнение работ, расчетным показателям стоимости объекта инвестиций, графика производства работ.

- Обеспечение привлечения иных, помимо средств бюджета Березовского района, источников финансирования.

2.7. Проектно-изыскательские работы на объекты инвестиций включаются в проект Перечня строек и объектов самостоятельными объемами финансирования.

2.8. Проект Перечня строек и объектов формируется по двум направлениям:

- Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Березовского района за счет средств регионального фонда софинансирования расходов.

- Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Березовского района за счет средств бюджета Березовского района.

2.9. За счет средств регионального фонда софинансирования расходов в проекте Перечня строек и объектов бюджетные инвестиции предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.10. В проекте Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период, формируемого в разрезе главных распорядителей, указываются:

- код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов;

- наименование программы, наименование стройки и объекта;

- - планируемые сроки строительства (проектирования) объектов;

- - мощность объекта;

- - сметная стоимость объекта в базовых ценах;

- объем необходимых (планируемых) бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Березовского района на очередной финансовый год и плановый период.

2.11. Перечень строек и объектов, утвержденный постановлением администрации Березовского района, является основанием для включения расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в проект бюджета Березовского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Порядок внесения изменений и уточнений

в Перечень строек и объектов

3.1. В течение текущего финансового года объемы бюджетных инвестиций, предусмотренные решением о бюджете Березовского района и сводной бюджетной росписью бюджета Березовского района, на реализацию Перечня строек и объектов могут изменяться.

3.2. Дополнительные объемы бюджетных инвестиций на реализацию Перечня строек и объектов направляются в первую очередь на объекты, вводимые в эксплуатацию в текущем финансовом году и необеспеченные достаточным финансированием.

3.3. В отношении объектов, по которым на 1 ноября текущего года не определены в установленном порядке подрядчики (исполнители, поставщики) и не начата процедура размещения муниципального заказа, а также в отношении объектов с неосвоенным объемом бюджетных инвестиций на 1 октября текущего года, главный распорядитель средств бюджета Березовского района представляет на рассмотрение главы администрации Березовского района предложение об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных решением о бюджете Березовского района на реализацию Перечня строек и объектов и исключении данных объектов из указанного Перечня, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами муниципального образования Березовский район.

3.4. Внесение изменений в Перечень строек и объектов в части увеличения объемов финансирования объектов инвестиций в связи с инфляцией не допускается.

3.5. Главные распорядители средств бюджета Березовского района имеют право вносить предложения на рассмотрение главы администрации Березовского района о внесении изменений в Перечень строек и объектов для последующего отражения изменений в сводной бюджетной росписи бюджета Березовского района в пределах соответствующих видов расходов, утвержденных решением Думы Березовского района о бюджете Березовского района на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в Перечень строек и объектов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, производится не более одного раза в квартал.

4. Порядок отражения бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности Березовского района

4.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района отражаются в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующему виду расхода.

4.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета Березовского района раздельно по каждому инвестиционному объекту и соответствующему виду расходов в соответствии с утвержденным Перечнем строек и объектов.

- 5. Порядок реализации бюджетных инвестиций

- в объекты капитального строительства муниципальной собственности Березовского района

5.1. Финансирование объектов инвестиций осуществляется в соответствии с утвержденным Перечнем строек и объектов, доведенными до главных распорядителей средств бюджета Березовского района объемами бюджетных ассигнований, лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год с лицевых счетов, открытых в Комитете по финансам администрации Березовского района.

5.2. Утвержденный Перечень строек и объектов в отношении объектов инвестиций, предусмотренных к финансированию впервые, является основанием для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в отношении объектов инвестиций осуществляется с учетом требований к обеспечению исполнения муниципального контракта, соблюдению размеров авансирования, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации Березовского района.

5.4. Финансирование объектов инвестиций осуществляется на основании следующих документов:

- Муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг.

- По объектам долевого строительства, финансирование которых осуществляется впервые, - соглашения о совместном финансировании строительства данного объекта, контракта, заключенного с исполнителем работ в соответствии с действующим законодательством.

- Утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации при выполнении подрядных работ, утвержденного задания на проектирование при выполнении проектных и изыскательских работ.

- Справки о стоимости выполненных работ, услуг и произведенных затратах, акта приемки выполненных работ, услуг и другой первичной документации по учету работ в капитальном строительстве по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики.

5.5. Главные распорядители бюджетных средств Березовского района, реализующие бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства:

- ведут бухгалтерский и статистический учет, составляют и представляют в установленном порядке отчетность и несут ответственность за ее достоверность;

- осуществляют проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных исполнителями (подрядными организациями), к оплате за выполненные ими работы (услуги);

- предъявляют исполнителям претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств;

- несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств бюджета Березовского района.

Приложение 1 к порядку принятия решений

- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

- в объекты капитального строительства

- муниципальной собственности Березовского района

от  15.11.2011   №1630

- ПЕРЕЧЕНЬ

- СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование строек и объектов | Сроки строительства | Мощность объекта | Сметная стоимость | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ВСЕГО 20___ | 20___ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет | Бюджет района |
| 1. Региональные целевые программы (с указанием наименования программы, подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальные целевые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальные ведомственные целевые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2к порядку принятия решений

- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

- в объекты капитального строительства

от  15.11.2011   №1630

- ПЕРЕЧЕНЬ

- СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы Наименование строек и объектов |  | Сроки строи-тельства | Мощность объекта | Сметная стоимость | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | ВСЕГО 20____ | 20____ |  | Всего 20___ | 20____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окружной бюджет | Бюджет района |  | Окружной бюджет | Бюджет района |
| 1. Региональные целевые программы (с указанием наименования программы, подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальные целевые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальные ведомственные целевые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |