АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2011          									№1771

пгт.Березово

Об утверждении ведомственной целевой программы  Березовского  района  «Наш дом» на 2011-2013 годы

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года №271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Наш дом»                   на 2011-2013 годы», в соответствии с постановлением администрации Березовского района  от 14 сентября 2011 года №1306 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и  ведомственных целевых программ Березовского района»:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Березовского района  «Наш дом» на 2011-2013 годы, далее - Программа (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации района (Граф О.И.) предусматривать средства для реализации ведомственной целевой программы «Наш дом» на 2011-2013 годы при разработке проекта бюджета района на 2011-2013 годы, исходя из возможностей бюджета района.

3.  Объемы финансирования Программы на 2011-2013 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района 					        Е.Л.Кулешов

Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от 08.12.2011	 №1771

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

Березовского района

«Наш дом» на 2011 - 2013 годы

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Березовского района

«Наш дом»  на 2011-2013 годы

(далее – Программа)

| Муниципальный заказчик | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая Программа «Наш дом» на 2011-2013 годы |
| Наименование и номер распоряжения администрации Березовского района о разработке программы | Распоряжение администрации Березовского района от 14.07.2011 №443-р "О разработке ведомственной целевой Программы Березовского района "Наш дом» на 2011-2013 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее программу (наименование и номер постановления главы администрации Березовского района) | Постановление главы администрации Березовского района от ____ _______ 2011 года № ____ «Об утверждении ведомственной целевой Программы Березовского района «Наш дом» на 2011-2013 годы |
| Цели и задачи программы | Целью реализации программы является: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задача программы: увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| Показатели результативности | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Характеристика программных мероприятий | Устройство внутридворовых тротуаров, подъездных путей, деревянных заборов, планировка площадей, реконструкция колодцев с устройством люков. |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2011-2013 годы составляет: 8 164 436, 0 рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО - Югры – 7 347 992,4 рублей; - бюджета Березовского района -571 510,52 рублей; - бюджета гп.Березово - 118 396, 41 рублей; - бюджета гп.Игрим – 126 536,67 рублей; 2011 год: объем финансирования 8 164 436,0 рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО - Югры – 7 347 992,4 рублей; - бюджета Березовского района -571 510,52 рублей; - бюджета гп. Березово - 118 396, 41 рублей; - бюджета гп. Игрим – 126 536,67 рублей; 2012 г, 2013г: Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район, бюджетов поселений Березово, Игрим, определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городском поселении Березово на 8 шт., в городском поселении Игрим на 6 шт.; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении Березово на 10 %, в городском поселении Игрим на 10 %. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Ведомственная целевая программа Березовского района "Наш дом" на                                  2011-2013 годы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов разработана на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2010 года №271-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы»,                         в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации № 188-ФЗ от 29 декабря 2004 года, Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Проведенный анализ состояния придомовых территорий, находящихся на территории Березовского района, выявил необходимость проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Выполнение мероприятий Программы приведет придомовые территории в состояние, отвечающее требованиям  безопасности и комфорта проживания граждан, улучшению архитектурного облика жилой застройки Березовского района.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки её реализации.

- Целью реализации программы является:

создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан.

- Задача программы:

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Срок реализации программы – 2011-2013 годы.

Раздел 3. Программные мероприятия

Выполнением программных мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей программе предполагается:

- Благоустройство дворовой территории ул.Ленина 45 в пгт.Березово

- Благоустройство дворовой территории ул.Механическая 2-а в пгт.Березово

- Благоустройство дворовой территории ул.Аэропорт 8, 9, 14-18. в пгт.Березово

- Благоустройство дворовой территории ул.Путилова 43, 45, ул. Ленина 18                   в пгт.Березово

- Благоустройство дворовой территории по ул.Мира – ул.Сухарева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 а  в пгт.Игрим

- Благоустройство дворовой территории по ул.Спортивная 6, 8, 9, 11 в пгт.Игрим

- Благоустройство дворовой территории по ул.Спортивная 17, 18, 21  в пгт.Игрим

- Благоустройство дворовой территории по ул.Спортивная  13, 14, 15 – ул.Кедровая 5, 6, 7  в пгт.Игрим

- Благоустройство дворовой территории по ул. им. Н. Кухаря   14, 16, 17, 19 –                   ул.Сухарева 16, 17, 18, 19 – ул. Мира 14, 16, 17, 18, 20, 21  в пгт.Игрим

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В ходе реализации програмных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

Городское поселение Березово:

Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит – 100, 5 м3;

Планировка откосов и полотна насыпей – 4 355 м2.

Городское поселение Игрим:

Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит – 276, 64 м3;

Планировка площадей – 1 150 м2;

Устройство деревянных заборов – 1 336, 8 м2;

Реконструкция колодцев с устройством люков – 37 шт.

Раздел 5. Оценка результативности реализации программы

|  | Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городское поселение Березово |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 8 | 8 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 10 | 10 |
| Городское поселение Игрим |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 6 | 6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 10 | 10 |

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении Березово на 10 %, в городском поселении Игрим на 10 %.

Раздел 7. Система управления и механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы осуществляется путём софинансирования -   средства бюджета автономного округа, средства бюджета Березовского района, городских поселений Березово, Игрим.

Участники программы – администрация городского поселения Березово, администрация городского поселения Игрим.

Исполнитель Программы несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.

Исполнитель Программы может вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.

Администрации муниципальных образований городских поселений обязуются:

- обеспечить разработку, утверждение и представление в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района аналогичные ведомственные целевые программы, предусматривающие благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в срок до 10.11.2011.

- обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых программой (мероприятиями программы), значениям показателей результативности предоставления финансовых средств, установленным в Приложении 2.

- использовать бюджетные финансовые средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно Приложению 1.

- согласовывать с Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района изменения, планируемые к внесению в программу (мероприятия программы), которые влекут за собой изменения объёмов финансирования и (или) изменения показателей результативности программы (мероприятия программы).

Представлять следующую отчётность:

а) об осуществлении расхода бюджетных финансовых средств – Приложение 3

б) о достижении целевых показателей результативности – Приложение 4.

Представлять в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству вместе                        с отчётами заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

а) протоколов конкурсной комиссии по выбору подрядной организации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

б) муниципальных контрактов на выполнение подрядных

в) платёжных поручений.

Не допускать использования денежных средств на финансовое обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в части, превышающей сметную стоимость строительства или ремонта, утверждённую в установленном порядке.

Обеспечить возврат в бюджет района неиспользованных финансовых средств в установленном бюджетным законодательством порядке.

Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству информации, документов и материалов, необходимых для реализации указанных мероприятий, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).

Осуществлять контроль за ходом работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечивать целевое, своевременное и эффективное использование финансовых средств.

Раздел 8. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования программы на 2011 - 2013 годы составляет:

8 164 436, 0 рублей, в том числе:  7 347 992, 4  рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии;    571 510, 52 рублей за счет средств бюджета Березовского района; 118 396, 41 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Березово; 126 536, 67 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Игрим, в том числе:

2011 год:

8 164 436, 0 рублей, в том числе:  7 347 992, 4  рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии;    571 510, 52 рублей за счет средств бюджета Березовского района; 118 396, 41 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Березово; 126 536, 67 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Игрим

2012, 2013 год:

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район, бюджетов поселений Березово, Игрим, определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к ведомственной целевой программе

Березовского района «Наш дом» на 2011 - 2013 годы

ОСНОВНЫЕ  ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| - Цель Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в населённых пунктах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории ул. Ленина 45 в пгт. Березово | всего | 1 076 130, 0 | 1 076 130, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 34 м3; планировка откосов и полотна насыпей – 900 м2. |
|  |  | бюджет автономного округа | 968 517, 0 | 968 517, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 75 329, 1 | 75 329, 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 32 283, 9 | 32 283, 9 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории ул. Механи-ческая 2-а в пгт.Березово | всего | 522 385, 0 | 522 385, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 10, 5 м3; планировка откосов и полотна насыпей – 897 м2 |
|  |  | бюджет автономного округа | 470 146, 5 | 470 146, 5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 36 566, 95 | 36 566, 95 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 15 671, 55 | 15 671, 55 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории ул.Аэропорт 8, 9, 14-18. в пгт.Березово | всего | 983 951, 0 | 983 951, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 22,4 м3; планировка откосов и полотна насыпей – 1 056 м2; планировка существующих проездов – 400 м. |
|  |  | бюджет автономного округа | 885 555, 9 | 885 555, 9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 68 876, 57 | 68 876, 57 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 29 518, 53 | 29 518, 53 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории ул. Путилова 43, 45, ул. Ленина 18 в пгт. Березово | всего | 1 364 081, 0 | 1 364 081, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 33, 6 м3; планировка откосов и полотна насыпей – 1 646 м2; планировка существующих проездов – 400 м. |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 227 672, 9 | 1 227 672, 9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 95 485, 67 | 95 485, 67 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 40 922, 43 | 40 922, 43 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по пгт. Березово: |  | всего | 3 946 547, 0 | 3 946 547, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 551 892, 3 | 3 551 892, 3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 276 258, 29 | 276 258, 29 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 118 396, 41 | 118 396, 41 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории по ул. Мира – ул. Сухарева 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 а в пгт. Игрим | всего | 1 465 420, 0 | 1 465 420, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 104, 16 м3; устройство деревянных заборов – 446, 4 м2; реконструкция колодцев с устройством люков – 16 шт. |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 318 878, 0 | 1 318 878, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 102 579, 4 | 102 579, 4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 43 962, 6 | 43 962, 6 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории по ул. Спортивная 6, 8, 9, 11 в пгт. Игрим | всего | 239 404, 0 | 239 404, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство тротуаров из сборных ж/б плит – 58, 8 м3; планировка площадей – 100 м2. |
|  |  | бюджет автономного округа | 215 463, 6 | 215 463, 6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 16 758, 28 | 16 758, 28 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 7 182, 12 | 7 182, 12 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории по ул. Спортивная 17, 18, 21 в пгт. Игрим | всего | 249 863, 0 | 249 863, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 35, 28 м3; устройство деревянных заборов – 50, 4 м2; реконструкция колодцев с устройством люков – 3 шт. |
|  |  | бюджет автономного округа | 224 876, 7 | 224 876, 7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 17 490, 41 | 17 490, 41 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 7 495, 89 | 7 495, 89 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Благоустройство дворовой территории по ул. Спортивная 13, 14, 15 – ул. Кедровая 5, 6, 7 в пгт. Игрим | всего | 406 873, 0 | 406 873, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 78, 4 м3; устройство деревянных заборов – 43, 2 м2; реконструкция колодцев с устройством люков – 4 шт. |
|  |  | бюджет автономного округа | 366 185, 7 | 366 185, 7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 28 481, 11 | 28 481, 11 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 12 206, 19 | 12 206, 19 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9. | Благоустройство дворовой территории по ул. им. Н. Кухаря 14, 16, 17, 19 – ул. Сухарева 16, 17, 18, 19 – ул. Мира 14, 16, 17, 18, 20, 21 в пгт. Игрим | всего | 1 856 329, 0 | 1 856 329, 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Планировка площадей – 350 м2; устройство деревянных заборов – 796, 8 м2; реконструкция колодцев с устройством люков – 14 шт. |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 670 696, 1 | 1 670 696, 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 129 943, 03 | 129 943, 03 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 55 689, 87 | 55 689, 87 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по пгт.Игрим: |  | всего | 4 217 889, 0 | 4 217 889, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 796 100, 1 | 3 796 100, 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 295 252, 23 | 295 252, 23 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 126 536, 67 | 126 536, 67 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по Задаче 1: |  | всего | 8 164 436, 0 | 8 164 436, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 7 347 992, 4 | 7 347 992, 4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 571 510, 52 | 571 510, 52 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 244 933, 08 | 244 933, 08 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по Программе: |  | всего | 8 164 436, 0 | 8 164 436, 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 7 347 992, 4 | 7 347 992, 4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 571 510, 52 | 571 510, 52 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 244 933, 08 | 244 933, 08 | 0 | 0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ведомственной целевой программе

Березовского района «Наш дом» на 2011-2013 годы

Показатели результативности использования бюджетных финансовых средств

Муниципальное образование Березовский район

|  | Показатели результативности использования финансовых средств |  |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм | Значение показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 |
| Городское поселение Березово |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 8 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 10 |
| Городское поселение Игрим |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к ведомственной целевой программе

Березовского района «Наш дом» на 2011 - 2013 годы

Отчёт о достижении целевых показателей результативности по состоянию на___________ 2011 г.

Муниципальное образование Березовский район

|  | Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Городское поселение Березово |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 8 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 10 |  |
| Городское поселение Игрим |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 6 |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 10 |  |

| Глава Администрации городского поселения | Руководитель финансовой службы ______________ |
| --- | --- |
| ____________ _______________ ______________ | ____________ _______________ ______________ |
| (подпись) (дата) (расшифровка подписи) | (подпись) (дата) (расшифровка подписи) |
| МП | МП |