- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2015							                                       № 583

пгт. Березово

Об организации и выполнении

мероприятий по построению,

внедрению в эксплуатацию

на территории Березовского района

аппаратно – программного комплекса

«Безопасный город»

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно – программного комплекса (далее АПК) «Безопасный город», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №2446-р:

1. Утвердить прилагаемый План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город» на территории Березовского района (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2. Создать межведомственную рабочую группу по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» и утвердить её состав, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о межведомственной рабочей  группе по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Организацию и координацию работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на межведомственную рабочую группу.

5. Назначить заказчиком работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» администрацию Березовского района.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ подготовить и внести изменения и дополнения в муниципальные программы: «Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»; «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2014 - 2020 годы».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Берёзовский район http://www.berezovo.ru в сети интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации  района                                                               С.В. Кравченко

Приложение 1 к постановлению

администрации Березовского района

от 28.04.2015 № 583

План построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город»

на территории Березовского района

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления (распоряжения) администрации Березовского района о построении (Развитии) АПК БГ на территории муниципального образования | Администрация Березовского района | До 01.05.2015г. |  | Постановление (распоряжение) администрации Березовского района. |  |
| 2. | Создание межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Березовском районе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город» | Администрация Березовского района | 20.05.2015г. |  | Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Березовском районе. |  |
| 3. | Определение и формирование коммуникационных платформ по всем сферам жизнедеятельности, входящие в состав АПК «Безопасный город». | Межведомственная рабочая группа | II квартал 2015г. |  | Состав платформ АПК «безопасный город». |  |
| 4. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город». | Администрация Березовского района | После определения источников финансирования |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, контракт на разработку технического проекта. |  |
| 5. | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» Березовского района | Определяется на конкурсной основе | После определения источников финансирования |  | Технический проект, согласованный МЧС России по ХМАО - Югре |  |
| 6. | Корректировка муниципальных нормативных правовых актов | Администрация Березовского района | После принятия нормативных актов в субъекте. |  | НПА построения АПК «Безопасный город» |  |
| 7. | Внесение изменений и дополнений в целевые муниципальные программы в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Березовского района | Администрация Березовского района | После принятия нормативных актов в субъекте. |  | Постановление администрации Березовского района о внесении изменений в целевые муниципальные программы. |  |
| 8. | Внесение предложений в бюджет Березовского района о планировании расходной части по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город». | Администрация Березовского района | После определения источников финансирования |  | Утвержденный бюджет. |  |
| 9. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Березовского района. | Органы местного самоуправления. | IV квартал 2015г. |  | Материалы обследования |  |
| 10. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Администрация Березовского района | После определения источников финансирования |  | Положительное решение государственной экспертизы |  |
| 11. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. |  | После определения источников финансирования |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». |  |
| 12. | Организация процесса обучения дежурно – диспетчерского персонала АПК «Безопасный город». | Администрация Березовского района РФ, ГУ МЧС по ХМАО - Югре | После введения дополнительных штатных единиц |  | Распоряжение администрации Березовского района о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС Березовского района. |  |
| 13. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию на территории Березовского района. | Администрация Березовского района, ГУ МЧС по ХМАО – Югре, исполнитель работ | IV квартал 2020г. |  | 1.Акт сдачи – приемки; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление (распоряжение) Березовского района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». |  |
| 14. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город». | Администрация Березовского района РФ, ГУ МЧС по ХМАО - Югре | После введения дополнительных штатных единиц |  | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС, взаимодействующих служб, интегрированных в АПК «Безопасный город». |  |
| 15. | Информирование населения Березовского района о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Администрация Березовского района |  |  | Проведение рекламно – информационных компаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации Березовского района

от 28.04.2015 № 583

Состав

межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

Заместитель главы администрации, председатель КЧС и ОПБ Максимов Вадим Васильевич - руководитель рабочей группы

Заведующий отделом по гражданской защите населения, транспорту и связи, Поленов Николай Александрович - заместитель руководителя рабочей группы

Директор МКУ «ЕДДС Березовского района» Шелуханов Андрей Геннадьевич - ответственный секретарь рабочей группы (по согласованию)

Директор Березовского филиала ОАО «Югорская электросетевая компания» Ахметшин Альберт Вильсурович (по согласованию)

Директор ОАО «Березовогаз» Федотов Алексей Александрович (по согласованию)

Директор МУП «ЖКХ» гп. Березово  Кондрашов Олег Леонидович (по согласованию)

Главный врач БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница» Райхман Анатолий Ефимович (по согласованию)

Начальник ОМВД России по Березовскому району Баннов Роман Алексеевич (по согласованию)

Председатель комитета по культуре и кино Хазиахметова  Татьяна Леонидовна

Председатель комитета образования Прожога Наталья Валерьевна

Региональный директор ОАО «Авиакомпания ЮТэйр» Трошин Денис Витальевич (по согласованию)

Руководитель инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» Кирдянов Дмитрий Анатольевич (по согласованию)

Глава городского поселения Березово Чуприянов Юрий Федорович (по согласованию)

Директор Березовского филиала ООО «Северавтотранс» Баранов Александр Михайлович  (по согласованию)

Заведующий отделом по социальной и молодежной политике Хватова Оксана Владимировна

Начальник участка УТУ-2 линейно-технического цеха Ханты-Мансийского района ХМРУС Ханты-Мансийского филиала ОАО «Ростелеком» Денисов Виктор Михайлович (по согласованию)

Начальник Березовского отдела службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры Лесной Валерий Иванович (по согласованию)

Директор МКУ «СТО ДОМС МО Березовский район» Андриевских Лариса Владимировна

Приложение 3 к постановлению

администрации Березовского района

от 28.04.2015 № 583

Положение о межведомственной рабочей группе по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»

1. Межведомственная рабочая группа по развитию на территории МО Березовский район аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – рабочая группа) создана в целях обеспечения дальнейшего развития Концепции реализации единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, посредством системного комплекса АПК «Безопасный город» и подготовки документов, необходимых для определения заказчика с целью разработки технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» на территории МО Березовский район.

2. Рабочая группа является совещательным и консультативным органом при администрации Березовского района.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

4. Положение о рабочей группе её составе утверждаются главой администрации Березовского района.

5. Основной задачей рабочей группы является обеспечение взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципального образования по вопросам развития АПК «Безопасный город»

6. Рабочая группа для выполнения своей задачи имеет право:

Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы, документы от органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления Березовского района;

Приглашать на свои заседания должностных лиц, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, органов местного самоуправления муниципального образования, руководителей, специалистов организаций, осуществляющих деятельность в сфере создания и эксплуатации систем видеонаблюдения, каналов связи;

Направлять членов рабочей группы для участия в мероприятиях, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления Березовского района, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся создания на территории Березовского района комплекса системы АПК «Безопасный город».

7. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы, его заместитель, ответственный секретарь и члены рабочей группы.

8. Рабочую группу возглавляет её руководитель, а в его отсутствие функции руководителя рабочей группы осуществляет заместитель руководителя рабочей группы.

9. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по решению руководителя рабочей группы, но не реже одного раза в месяц.

10. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей группы.

11. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

12. Решения рабочей группы направляются членам рабочей группы, а также иным заинтересованным лицам.

13. При ведении переписки, связанной с деятельностью рабочей группы, письма подписываются руководителем рабочей группы, а в случае его отсутствия заместителем руководителя рабочей группы.