- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2015							                                       № 163

пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению  администрации Березовского района от 13 января 2014 года №28 «О  муниципальной программе «Информационное общество

Березовского района на 2014-2018 годы»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы  «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы» , руководствуясь постановлением администрации Березовского района от 09 октября 2013года № 1463 «Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Березовского района, порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы Березовского района»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от  13 января 2014 года №28 «О  муниципальной программе «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. Строку «Показатели непосредственных результатов»  изложить в следующей редакции:

«

| Показатели непосредственных результатов | - Увеличение доли работников администрации Березовского района, владеющих навыками работы в специализированных программных продуктах с 50% до 75%. - Увеличение доли автоматизированных рабочих мест работников администрации Березовского района, отвечающих конкретным требованиям современных информационных систем, ресурсов, прикладного программного обеспечения, оснащенных современными многофункциональными устройствами с 65% до 90%. - Обеспечение работников администрации Березовского района, оказывающих государственные и муниципальные услуги, средствами криптографической защиты информации, с целью обмена сведениями по защищенным каналам связи с 60% до 100%. - Увеличение газетной площади опубликованных материалов с 20 до 24 страниц. - Увеличение количества обновленной компьютерной техники МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» с 11 до 16 единиц. - Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» с 3 до 9 единиц. - Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе (3 населенных пункта). - Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов, 1. - Сохранение количества часов собственного вещания 3 часа в неделю. - Увеличение количества собственных ТВ-программ с 7 до 9 |
| --- | --- |

»;

1.1.2. Строку «Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы, подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы, подпрограммам | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2018 годах составит 264 279,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 году – 55 661,4 тыс. рублей; 2015 году – 51 700,0 тыс. рублей; 2016 году – 51 640,0 тыс. рублей, 2017 году – 51 568,0 тыс. рублей, 2018 году – 53 710,0 тыс. рублей. Из них, бюджет Березовского района: 2014 году – 48 230,0 тыс. рублей; 2015 году – 43 800,0 тыс. рублей; 2016 году – 43 740,0 тыс. рублей, 2017 году – 43 668,0 тыс. рублей, 2018 году – 46 523,0 тыс. рублей. Внебюджетные средства: 2014 году – 7 431,4 тыс. рублей; 2015 году – 7 900,0 тыс. рублей; 2016 году – 7 900,0 тыс. рублей, 2017 году – 7 900,0 тыс. рублей, 2018 году – 7 187,0 тыс. рублей. По подпрограмме 1: Общий объем финансирования в 2014-2018 годах составит 21 386,6 тыс. рублей, в том числе бюджет Березовского района: 2014 году – 4 242,6 тыс. рублей; 2015 году – 4 711,0 тыс. рублей; 2016 году – 4 651,0 тыс. рублей, 2017 году – 4 651,0 тыс. рублей, 2018 году – 3 131,0 тыс. рублей. По подпрограмме 2: Общий объем финансирования в 2014-2018 годах составит 94 210,7 тыс. рублей, в том числе бюджет Березовского района: 2014 году – 20 188,7 тыс. рублей; 2015 году – 17 901,0 тыс. рублей; 2016 году – 17 901,0 тыс. рублей, 2017 году – 17 899,0 тыс. рублей, 2018 году – 20 321,0 тыс. рублей. По подпрограмме 3: Общий объем финансирования в 2014-2018 годах составит 75 616,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 году – 15 308,7 тыс. рублей; 2015 году – 15 133,0 тыс. рублей; 2016 году – 15 133,0 тыс. рублей, 2017 году – 15 103,0 тыс. рублей, 2018 году – 14 939,0 тыс. рублей. Из них, бюджет Березовского района: 2014 году – 10 643,7 тыс. рублей; 2015 году – 9 233,0 тыс. рублей; 2016 году – 9 233,0 тыс. рублей, 2017 году – 9 203,0 тыс. рублей, 2018 году – 9 439,0 тыс. рублей. Внебюджетные средства: 2014 году – 4 665,0 тыс. рублей; 2015 году – 5 900,0 тыс. рублей; 2016 году – 5 900,0 тыс. рублей, 2017 году – 5 900,0 тыс. рублей, 2018 году – 5 500,0 тыс. рублей. По подпрограмме 4: Общий объем финансирования в 2014-2018 годах составит 73 065,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 году – 15 921,4 тыс. рублей; 2015 году – 13 955,0 тыс. рублей; 2016 году – 13 955,0 тыс. рублей, 2017 году – 13 915,0 тыс. рублей, 2018 году – 15 319,0 тыс. рублей. Из них, бюджет Березовского района: 2014 году – 13 155,0 тыс. рублей; 2015 году – 11 955,0 тыс. рублей; 2016 году – 11 955,0 тыс. рублей, 2017 году – 11 915,0 тыс. рублей, 2018 году – 13 632,0 тыс. рублей. Внебюджетные средства: 2014 году – 2 766,4 тыс. рублей; 2015 году – 2 000,0 тыс. рублей; 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей, 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей, 2018 году – 1 687,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.1.3.Строку «Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности)» изложить в следующей редакции:

«

| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | - Повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей работниками администрации Березовского района с помощью компьютерной техники с 60% до 100%. - Беспрепятственное и своевременное получение информации по межведомственным запросам для оказания муниципальных и государственных услуг с 60% до 100%. - Увеличение объема и количества публикаций социально-значимой информации с 100% до 120 %. - Оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов власти не ниже 100%. - Возможность населения получать информацию о жизни не только в районе, но и за его пределами не ниже 100%. - Сохранение общего объема трансляции телевизионных программ собственного производства не ниже 100%. - Повышение эффективности и сокращение времени подготовки на производство собственных ТВ-программ с 7 до 5 часов. |
| --- | --- |

»;

1.2. Абзац  шестой  раздела 1 « Характеристика текущего состояния сферы информационного и технического обеспечения» изложить в следующей редакции:

- «По состоянию на 01.10.2013 в целом по администрации Березовского района доля устаревшей компьютерной техники составляет :

- моделей компьютеров (процессор с тактовой частотой  ниже 3.0) - 60 единиц (40%), в их числе требует немедленной замены – 10 единиц (7%), замены в течение 1 полугодия 2014 года - 17 единиц (11%), замены в течение 2014-2015 годов - 33 единицы (22%);

- моделей принтеров и многофункциональных устройств -  15 единиц (15 %), в их числе требует немедленной замены - 6 единиц (6 %), замены в течение 1 полугодия 2014 года     - 11 единиц(11 %) , замены в течение 2014-2015 годов - 11 единиц (11 %). »;

1.3. Абзацы  четвертый и пятый  раздела 2 «Цели, задачи и показатели их достижения» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели непосредственных результатов реализации муниципальной программы:

- увеличение доли работников администрации Березовского района, владеющих навыками работы в специализированных программных продуктах с 50% до 75%;

- увеличение доли автоматизированных рабочих мест работников администрации Березовского района, отвечающих конкретным требованиям современных информационных систем, ресурсов, прикладного программного обеспечения, оснащенных современными многофункциональными устройствами с 65% до 90%;

- обеспечение работников администрации Березовского района, оказывающих государственные и муниципальные услуги, средствами криптографической защиты информации, с целью обмена сведениями по защищенным каналам связи с 60% до 100%;

- увеличение газетной площади опубликованных материалов с 20 до 24 страниц;

- увеличение количества обновленной компьютерной техники  МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» с 11 до 16 единиц;

- увеличение количества приобретенного программного обеспечения МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» с 3 до 9 единиц;

- сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе (3 населенных пункта);

- сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов 1;

- сохранение количества часов собственного вещания 3 часа в неделю;

- увеличение количества собственных ТВ-программ с 7 до 9.

Целевые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

- повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей работниками администрации Березовского района с помощью компьютерной техники с 60% до 100%;

- беспрепятственное и своевременное получение информации по межведомственным запросам для оказания муниципальных и государственных услуг с 60% до 100%.

- увеличение объема и количества публикаций социально-значимой информации с 100% до 120 %;

- оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов не ниже 100%;

- возможность населения получать информацию о жизни не только в районе, но и за его пределами не ниже 100%;

- сохранение общего объема трансляции телевизионных программ собственного производства не ниже 100%;

- повышение эффективности и сокращение времени подготовки на производство  собственных ТВ-программ с 7 до 5 часов. »;

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы»  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к муниципальной  программе

«Информационное общество

Березовского района на 2014 – 2018 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей и (или) индикаторов | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы (по состоянию на 01.10.2013) | Значения целевого показателя и (или) индикатора * по годам |  |  |  |  | Значение целевого показателя и (или) индикатора) на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля работников администрации Березовского района, владеющих навыками работы в специализированных программных продуктах, % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест работников администрации Березовского района, отвечающих конкретным требованиям современных информационных систем, ресурсов, прикладного программного обеспечения, оснащенных современными многофункциональными устройствами, % | 65 | 70 | 78 | 82 | 85 | 90 | 90 |
| 3 | Обеспечение работников администрации Березовского района, оказывающих государственные и муниципальные услуги, средствами криптографической защиты информации, с целью обмена сведениями по защищенным каналам связи, % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Газетная площадь опубликованных материалов, страниц | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Количество обновленной компьютерной техники МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры», единиц | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Количество приобретенного программного обеспечения МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры»,единиц | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе (населенные пункты) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Сохранение количества часов собственного вещания, часов в неделю. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Увеличение количества собственных ТВ-программ | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей работниками администрации Березовского района с помощью компьютерной техники, % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Беспрепятственное и своевременное получение информации по межведомственным запросам для оказания муниципальных и государственных услуг, % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Увеличение объема и количества публикаций социально-значимой информации, % | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4 | Оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов власти, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Возможность населения получать информацию о жизни не только в районе, но и за его пределами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Сохранение общего объема трансляции телевизионных программ собственного производства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Повышение эффективности и сокращение времени подготовки на производство собственных ТВ-программ (час.) | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

.»;

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы»  изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2

к муниципальной программе

«Информационное общество

Березовского района на 2014 – 2018 годы»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г | 2015 г |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Цель. Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства, в том числе обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работниками администрации Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие информационного сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование электронного документооборота в администрации Березовского района | Администрация Березовского района | Всего | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Развитие системы непрерывного обучения муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий |  | Всего | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Березовского района | Бюджет района | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | Всего | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Березовского района | Бюджет района | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | # Выполнение мероприятий по защите персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» |  | Всего | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Березовского района | Бюджет района | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление парка компьютерной техники работников администрации Березовского района | Администрация Березовского района | Всего | 600 |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 600 |  |  | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение расходных материалов для оргтехники для нужд администрации Березовского района | Администрация Березовского района | Всего | 2000 |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  | Бюджет района | 2000 |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.3. | Приобретение программного обеспечения для нужд администрации Березовского района | Администрация Березовского района | Всего | 5832 |  |  | 1000 |  | 1307 | 1307 | 1307 | 911 |
|  |  |  | Бюджет района | 5832 |  |  | 1000 |  | 1307 | 1307 | 1307 | 911 |
| 2.4. | Обеспечение связью (стационарная, сотовая, интернет) работников администрации Березовского района | Администрация Березовского района | Всего | 10726 |  |  | 1820 |  | 2362 | 2362 | 2362 | 1820 |
|  |  |  | Бюджет района | 10726 |  |  | 1820 |  | 2362 | 2362 | 2362 | 1820 |
| 2.5. | Обновление парка компьютерной техники работников Думы Березовского района, контрольно-счетной палаты Березовского района | Дума Березовского района | Всего | 124,6 |  |  | 124,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 124,6 |  |  | 124,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Приобретение расходных материалов для оргтехники для нужд Думы Березовского района, контрольно-счетной палаты Березовского района | Дума Березовского района | Всего | 228 |  |  | 168 |  | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 228 |  |  | 168 |  | 60 |  |  | 0 |
| 2.7. | Приобретение программного обеспечения для нужд Думы Березовского района, контрольно-счетной палаты Березовского района | Дума Березовского района | Всего | 101 |  |  | 65 |  | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 101 |  |  | 65 |  | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 2.8. | Обеспечение связью работников Думы Березовского района, контрольно-счетной палаты Березовского района | Дума Березовского района | Всего | 1775 |  |  | 65 |  | 570 | 570 | 570 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 1775 |  |  | 65 |  | 570 | 570 | 570 | 0 |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего | 21386,6 |  |  | 4242,6 |  | 4711 | 4651 | 4651 | 3131 |
|  |  |  | Бюджет района | 21386,6 |  |  | 4242,6 |  | 4711 | 4651 | 4651 | 3131 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего | 21386,6 |  |  | 4242,6 |  | 4711 | 4651 | 4651 | 3131 |
|  |  |  | Бюджет района | 21386,6 |  |  | 4242,6 |  | 4711 | 4651 | 4651 | 3131 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работникам МКУ «Служба технического обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» | МКУ «Служба технического обеспечения» | Всего |  | 93778 | 20152 |  | 17769 |  | 17769 | 17767 | 20321 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 93778 | 20152 |  | 17769 |  | 17769 | 17767 | 20321 |
| 1.2. | Обновление парка оргтехники МКУ «Служба технического обеспечения» | МКУ «Служба технического обеспечения» | Всего |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Приобретение расходных материалов для оргтехники для нужд МКУ «Служба технического обеспечения» | МКУ «Служба технического обеспечения» | Всего |  | 176,5 | 23,5 |  | 51 |  | 51 | 51 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 176,5 | 23,5 |  | 51 |  | 51 | 51 | 0 |
| 1.4. | Приобретение прикладного программного обеспечения для нужд работников МКУ «Служба технического обеспечения» | МКУ «Служба технического обеспечения» | Всего |  | 256,2 | 13,2 |  | 81 |  | 81 | 81 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 256,2 | 13,2 |  | 81 |  | 81 | 81 | 0 |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего |  | 94210,7 | 20188,7 |  | 17901 |  | 17901 | 17899 | 20321 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 94210,7 | 20188,7 |  | 17901 |  | 17901 | 17899 | 20321 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Всего |  | 94210,7 | 20188,7 |  | 17901 |  | 17901 | 17899 | 20321 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 94210,7 | 20188,7 |  | 17901 |  | 17901 | 17899 | 20321 |
| Цель: Обеспечение потребности населения Березовского района в информированности о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Березовском районе о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии Березовского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Поддержка и развитие печатного средства массовой информации на территории Березовского района на 2014-2018 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сохранение и развитие МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры», кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «ЖизньЮгры» | МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» | Всего |  | 71174,8 | 15012,8 |  | 13891 |  | 13891 | 13861 | 14519 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 46424,7 | 10480,7 |  | 8845 |  | 8845 | 8815 | 9439 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 24750,1 | 4532,1 |  | 5046 |  | 5046 | 5046 | 5080 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» в области информационных технологий и связи | МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» | Всего |  | 910,9 | 295.9 |  | 165 |  | 165 | 165 | 120 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 577 | 163 |  | 138 |  | 138 | 138 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 333,9 | 132,9 |  | 27 |  | 27 | 27 | 120 |
| 1.3. | Оснащение материально-технической базы МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» | МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» | Всего |  | 3531 | 0 |  | 1077 |  | 1077 | 1077 | 300 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 750 | 0 |  | 250 |  | 250 | 250 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 2781 | 0 |  | 827 |  | 827 | 827 | 300 |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего |  | 75616,7 | 15308,7 |  | 15133 |  | 15133 | 15103 | 14939 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 47751,7 | 10643,7 |  | 9233 |  | 9233 | 9203 | 9439 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 27865 | 4665 |  | 5900 |  | 5900 | 5900 | 5500 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего |  | 75616,7 | 15308,7 |  | 15133 |  | 15133 | 15103 | 14939 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 47751,7 | 10643,7 |  | 9233 |  | 9233 | 9203 | 9439 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 27865 | 4665 |  | 5900 |  | 5900 | 5900 | 5500 |
| Подпрограмма 4. Развитие телевидения на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работникам МБУ «Студия «АТВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Студия «АТВ» | МБУ «Студия «АТВ Березово» | Всего | 67953,4 |  | 14241,4 |  | 12811 |  | 12811 | 12771 | 15319 |
|  |  |  | Бюджет района | 58678 |  | 12188 |  | 10966 |  | 10966 | 10926 | 13632 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9275,4 |  | 2053,4 |  | 1845 |  | 1845 | 1845 | 1687 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности МБУ «Студия «АТВ» в области информационных технологий и связи | МБУ «Студия «АТВ Березово» | Всего | 3301 |  | 1372 |  | 643 |  | 643 | 643 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 2884 |  | 967 |  | 639 |  | 639 | 639 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 417 |  | 405 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |
| 1.3 | Оснащение материально – технической базы МБУ «Студия «АТВ» | МБУ «Студия «АТВ Березово» | Всего | 1811 |  | 308 |  | 501 |  | 501 | 501 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 1050 |  | 0 |  | 350 |  | 350 | 350 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 761 |  | 308 |  | 151 |  | 151 | 151 | 0 |
| Итого по задаче 1 |  |  | Всего | 73065,4 |  | 15921,4 |  | 13955 |  | 13955 | 13915 | 15319 |
|  |  |  | Бюджет района | 62612 |  | 13155 |  | 11955 |  | 11955 | 11915 | 13632 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10453,4 |  | 2766,4 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 1687 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | Всего | 73065,4 |  | 15921,4 |  | 13955 |  | 13955 | 13915 | 15319 |
|  |  |  | Бюджет района | 62612 |  | 13155 |  | 11955 |  | 11955 | 11915 | 13632 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10453,4 |  | 2766,4 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 1687 |
| Итого по программе |  |  | Всего | 264279,4 |  | 55661,4 |  | 51700 |  | 51640 | 51568 | 53710 |
|  |  |  | Бюджет района | 225961 |  | 48230 |  | 43800 |  | 43740 | 43668 | 46523 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 38318,4 |  | 7431,4 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 | 7187 |

.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- И.о. главы администрации района              				  И.Ю. Челохсаев